乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

2021年度部门决算公开说明

目    录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

因乌鲁木齐市米东区城市管理局（城市管理行政执法局）属于正科级行政单位，有“三定”方案（定职能、定机构、定编制）对其职能进行规定。乌鲁木齐市米东区城市管理局（城市管理行政执法局）职责主要包括：

（1）贯彻执行国家、自治区和我市有关城市管理及行政综合执法的方针、政策和法律、法规，起草有关政策措施，参与城市管理总体规划及中长期发展规划的编制工作。

（2）组织开展城市管理发展战略研究，提出城市管理改革措施和办法，推进城市管理现代化进程。

（3）组织指导和监督检查公共空间综合整治工作；负责全区的公厕建设、管理工作；负责权限内户外广告设置的审核；负责权限内城市公共照明行政许可工作；负责对户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置及公共照明、景观灯光等亮化、美化工作实施监督管理；组织协调和监督检查全区拆除违法建设工作。

（4）负责全区环境卫生的组织管理和监督检查工作；负责全区垃圾转运站规划、建设、管理工作；负责建筑垃圾处置核准和权限内城市垃圾清运许可工作；负责餐厨垃圾管理工作；负责对城市废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；组织实施和监督管理垃圾、粪便的无害化和综合利用工作。

（5）组织指导和监督检查市政基础设施的维护管理工作；负责城市桥梁上架设各类市政管线的审批工作；参与城市道路、桥梁等市政基础设施及其附属设施维护和管理工作；负责城市道路开挖及开设路口审批工作；负责全区停车设施、停车秩序的监督管理工作。

（6）负责城市燃气、供热行业的监督管理工作；负责城市供热经营和权限内燃气经营许可工作；组织实施城市燃气、供热行业的技术、运营、服务、供应等管理标准和规范；指导监督燃气、供热行业安全生产、服务质量和应急管理工作。

（7）根据授权组织开展城市管理行政综合执法工作；负责组织实施全区重大执法活动，查处跨区域及重大复杂违法违规案件；组织开展城市管理行政综合执法问题的研究调查；指导和监督检查全区行政综合执法队伍建设工作。

（8）组织推进城市管理数字化工作，负责编制城市管理信息化工作规划，并组织实施；加强城市管理数字化平台建设和功能整合，建设综合性城市管理数据库。

（9）负责编制城市管理、行政综合执法科技发展规划，并组织实施；协调有关重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；引导、推进城市管理公共服务向市场化、社会化、专业化和产业化方向发展。

（10）负责编制市政、环卫基础设施维护费及专项资金的年度计划，并组织实施和监督管理；负责城市垃圾处置、户外广告空间资源占用等行政事业性收费的监督管理。

（11）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2021年度，实有人数86人，其中：在职人员65人，离休人员0人，退休人员21人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)部门决算包括：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)决算。单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：党政办、财务室、法制科、督查科、安环办、治违办、项目科、养护科、设施科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入21,868.13万元，与上年相比，减少10,806.64万元，降低33.07%，主要原因是：在职及长聘人员大量减少，减少相应工资、社保等经费，公用经费相应减少。本年支出27,427.48万元，与上年相比，增加811.29万元，增长3.05%，主要原因是：本年新增抗议国债经费，城镇生活垃圾分类和收转运系统的设备采购款。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入21,868.13万元，其中：财政拨款收入21,788.13万元，占99.63%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入80.00万元，占0.37%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出27,427.48万元，其中：基本支出1,583.72万元，占5.77%；项目支出25,843.76万元，占94.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入21,788.13万元，与上年相比，减少10,802.68万元，降低33.15%，主要原因是：在职及长聘人员大量减少，减少相应工资、社保等经费，公用经费相应减少。财政拨款支出27,347.48万元，与上年相比，增加811.29万元，增长3.06%，主要原因是：本年新增抗议国债经费，城镇生活垃圾分类和收转运系统的设备采购款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数26,305.78万元，决算数21,788.13万元，预决算差异率-17.17%，主要原因是：在职及长聘人员大量减少，减少相应工资、社保等经费，公用经费相应减少。财政拨款支出年初预算数26,305.78万元，决算数27,347.48万元，预决算差异率3.96%，主要原因是：本年新增抗议国债经费，城镇生活垃圾分类和收转运系统的设备采购款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出16,762.54万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2069999其他科学技术支出2,444.37万元；

2080208基层政权建设和社区治理5.34万元；

2111103减排专项支出1,151.95万元；

2120103机关服务1,734.35万元；

2120104城管执法788.27万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出259.37万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出2,260.86万元；

2120501城乡社区环境卫生571.50万元；

2129999其他城乡社区支出490.35万元；

2139999其他农林水支出7,056.18万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,583.73万元，其中：

人员经费913.89万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费669.84万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.76万元，比上年减少1.80万元，降低18.83%，主要原因是：减少车辆出行，减少车辆维修维护费，减少燃油费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出7.35万元，占94.72%，比上年减少2.18万元，降低22.88%，主要原因是：减少车辆出行，减少车辆维修维护费，减少燃油费；公务接待费支出0.41万元，占5.28%，比上年增加0.38万元，增长1,266.67%，主要原因是：接待人数增加，相应增加餐费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.35万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量130辆。

公务接待费0.41万元，开支内容包括餐费。单位全年安排的国内公务接待40批次，80人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数17.91万元，决算数7.76万元，预决算差异率-56.67%，主要原因是：减少车辆出行，减少车辆维修维护费，减少燃油费。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；公务用车运行费预算数17.50万元，决算数7.35万元，预决算差异率-58.00%，主要原因是：减少车辆出行，减少车辆维修维护费，减少燃油费；公务接待费预算数0.41万元，决算数0.41万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入7,262.72万元，与上年相比，增加1,262.72万元，增长21.05%,主要原因是：本年增加21年垃圾分类和收转运系统建设项目经费。政府性基金预算财政拨款支出10,584.94万元，与上年相比，增加8,067.85万元，增长320.52%,主要原因是：本年增加21年垃圾分类和收转运系统建设项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出10,584.94万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2121302城市环境卫生0.87万元；

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出7,000.00万元；

2340199其他基础设施建设3,584.07万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位机关运行经费支出669.84万元，比上年减少761.89万元，降低53.21%，主要原因是：本年办公费、取暖费、维修（护）费等减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额14,222.71万元，其中：政府采购货物支出272.75万元、政府采购工程支出5.42万元、政府采购服务支出13,944.54万元。

授予中小企业合同金额14,009.49万元，占政府采购支出总额的98.50%，其中：授予小微企业合同金额14,009.49万元，占政府采购支出总额的98.50%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋4,306.41（平方米），价值295.22万元。车辆130辆，价值4,484.69万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车73辆、离退休干部用车0辆、其他用车53辆，其他用车主要是：单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备9台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目30个，共涉及资金23,920.89万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局各项项目资金其主要用途是优化城市市容市貌，保障城市工作的正常运转，在人员经费支出和公共支出严格执行各项制度，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；二是及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。发现的问题及原因：一是项目绩效目标不匹配，没有细化的量化指标；二是项目实施进度影响资金使用进度。下一步改进措施：一是保障机制不完善；二是加强做好各项资金的预算工作，既要确保各项工作的顺利开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 干部职工食堂经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 162.00 | 113.95 |  | 113.95 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 162.00 | 113.95 |  | 113.95 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障职工正常就餐。 |  |  |  |  |  | 保障职工正常就餐。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 |  |  | >=270人 | 270人 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 就餐人员覆盖率 |  |  | >=90% | 90% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 公用经费支付及时性 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 本项目成本 |  |  | <=162万元 | 113.95万元 | 7 |  | 4.92 |  | 全年实际仅花费了113.95万元。 |  |
|  |  | 成本指标 | 早餐补助 |  |  | =3元/人 | 3元/人 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 午餐补助 |  |  | =10元/人 | 10元/人 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 晚餐补助 |  |  | =4元/人 | 4元/人 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为干部职工提供用餐保障，以更好地服务社会 |  |  | 有效提供 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障食堂正常运转 |  |  | 持续保障 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.92分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 乌财建（2020）431号—关于拨付2013-2020年政府投资计划及城市基础设施维护项目资金的通知—城管局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 702.45 | 702.45 |  | 702.45 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 702.45 | 702.45 |  | 702.45 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成古牧地镇大破城村、西工村、太平渠村等12516户12507台燃煤供热设施清洁能源改造工作，彻底解决该片区燃煤供热造成的大气污染，继续对古牧地镇、芦草沟乡、铁厂沟镇、三道坝镇、长山子镇、羊毛工镇6个乡镇部分行政村112516户现有小燃煤取暖设施实施“煤改气”、“煤改电”清洁能源改造 |  |  |  |  |  | 完成古牧地镇大破城村、西工村、太平渠村等12516户12507台燃煤供热设施清洁能源改造工作，彻底解决该片区燃煤供热造成的大气污染，继续对古牧地镇、芦草沟乡、铁厂沟镇、三道坝镇、长山子镇、羊毛工镇6个乡镇部分行政村112516户现有小燃煤取暖设施实施“煤改气”、“煤改电”清洁能源改造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施清洁能源改造户数 |  |  | =12516户 | 12516户 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 拆除燃煤供热设施台数 |  |  | =12507台 | 12507台 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | <=100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 解决片区环境突出问题，实现空气质量持续好转 |  |  | 有效解决 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续开展清洁能源改造工作 |  |  | 长期有效 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 乌财建〔2020〕306号-关于下达2020年第三批中央基建投资预算（拨款）的通知---城管局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 833.43 | 833.43 |  | 833.43 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 833.43 | 833.43 |  | 833.43 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对古牧地镇、铁厂沟镇、芦草沟乡、羊毛工镇、长山子镇、三道坝镇共计12516居民自建房实施了清洁能源改造工作。 |  |  |  |  |  | 对古牧地镇、铁厂沟镇、芦草沟乡、羊毛工镇、长山子镇、三道坝镇共计12516居民自建房实施了清洁能源改造工作。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清洁能源改造户数 |  |  | =12516户 | 12516户 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 新建中底压埋地管线 |  |  | >=36.01公里 | 36.01公里 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时性 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | <=100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高居民生活质量 |  |  | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动清洁能源改造工作正常开展 |  |  | 长期推动 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2018年警务站建设项目及开挖道路恢复项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 571.70 | 466.25 |  | 466.25 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 571.70 | 466.25 |  | 466.25 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据乌鲁木齐市政府投资重点项目安排，2018年米东区移建、新建警务站22座，总投资1500万元，主管单位为米东区人民政府，业主单位为米东区市政市容管理局。2018年3月我局与米东区政法委等单位积极对接，确定22座警务站建设任务，并立项。 |  |  |  |  |  | 根据乌鲁木齐市政府投资重点项目安排，2018年米东区移建、新建警务站22座，总投资1500万元，主管单位为米东区人民政府，业主单位为米东区市政市容管理局。2018年3月我局与米东区政法委等单位积极对接，确定22座警务站建设任务，并立项。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建警务站 |  |  | =22座 | 22座 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程按时完工率 |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程项目成本 |  |  | <=571.7万元 | 466.25万元 | 12.5 |  | 10.2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障居民生活质量 |  |  | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高居民幸福度 |  |  | 显著提高 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.70分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年道路提升改造工程（靓化工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1000.00 | 1000.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000.00 | 1000.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成63栋约180753平方米保温为主的外立面靓化，其中：古牧地路25栋85194.28平方米；米泉路9栋26029.25平方米；稻香路11栋34924.3平方米；万和街18栋34605.54平方米，涉及道路总长度1.8公里。同时完成该靓化路段的线缆入地工作及人街道、门前石材铺装工程，完成44栋楼体夜景亮化工程。 |  |  |  |  |  | 完成63栋约180753平方米保温为主的外立面靓化，其中：古牧地路25栋85194.28平方米；米泉路9栋26029.25平方米；稻香路11栋34924.3平方米；万和街18栋34605.54平方米，涉及道路总长度1.8公里。同时完成该靓化路段的线缆入地工作及人街道、门前石材铺装工程，完成44栋楼体夜景亮化工程。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外立面靓化栋数 |  |  | =63栋 | 63栋 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 道路总长度 |  |  | =1.8公里 | 1.8公里 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 楼体夜景亮化 |  |  | =44栋 | 44栋 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程按计划完成率 |  |  | >=98% | 98% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 靓化工程项目成本 |  |  | <=1000万元 | 1000万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 美化城镇市容市貌 |  |  | 显著提高 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 完善设施，绿化改造城市 |  |  | 显著有效 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年非洲猪瘟疫情防控工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  | 实施单位 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 54.15 | 54.15 | 54.15 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 54.15 | 54.15 | 54.15 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面防治米东区非洲猪瘟疫情，降低疫病扩散风险，全面提升动物疫病防控能力，提升区域防控能力。 |  |  |  |  | 全面防治米东区非洲猪瘟疫情，降低疫病扩散风险，全面提升动物疫病防控能力，提升区域防控能力。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大型机械 |  | =16辆 | 16辆 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 洒水车 |  | =2辆 | 2辆 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 高杆灯 |  | =2座 | 2座 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 移动厕所 |  | =2座 | 2座 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付及时性 |  | =100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按时完成率 |  | =100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  | <=54.15万元 | 54.15万元 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 降低疫情扩散风险 |  | 有效降低 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升动物疫病防控能力，提升区域防控能力 |  | 显著提升 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | >=98% | 99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年米东区拆除城区42个早厕项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7.30 | 7.30 |  | 7.30 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.30 | 7.30 |  | 7.30 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成拆除城区42个旱厕项目 |  |  |  |  |  | 完成拆除城区42个旱厕项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拆除旱厕 |  |  | =42座 | 42座 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 拆除完成率 |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | <=7.3万元 | 7.3万元 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高城区居民生活质量和文明素养 |  |  | 显著提高 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善生态环境 |  |  | 有效改善 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年米东区煤变气项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  | 实施单位 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成古牧地镇大破城村、西工村、太平渠村等4100户5398台燃煤供热设施清洁能源改造工作，彻底解决该片区燃煤供热造成的大气污染，继续对古牧地镇、芦草沟乡、铁厂沟镇、三道坝镇、长山子镇、羊毛工镇6个乡镇部分行政村12120户现有小燃煤取暖设施实施“煤改气”、“煤改电”清洁能源改造 |  |  |  |  | 完成古牧地镇大破城村、西工村、太平渠村等4100户5398台燃煤供热设施清洁能源改造工作，彻底解决该片区燃煤供热造成的大气污染，继续对古牧地镇、芦草沟乡、铁厂沟镇、三道坝镇、长山子镇、羊毛工镇6个乡镇部分行政村12120户现有小燃煤取暖设施实施“煤改气”、“煤改电”清洁能源改造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施清洁能源改造户数 |  | =4216户 | 4216户 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 拆除燃煤供热设施台数 |  | =5428台 | 5428台 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | =600万元 | 600万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 解决片区环境突出问题，实现空气质量持续好转 |  | 有效解决 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续开清洁能源改造工作展 |  | 长期有效 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年米东区市政道路周边附属物改造工程（老旧建筑物改造工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  | 实施单位 | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2589.46 | 864.40 |  | 864.40 | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2589.46 | 864.40 |  | 864.40 | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成77栋约222000平方米保温为主的外立面靓化，其中：古牧地路9栋约35000平方米；米泉路31栋约67000平方米；稻香路37栋 约120000平方米。 |  |  |  |  |  | 完成77栋约222000平方米保温为主的外立面靓化，其中：古牧地路9栋约35000平方米；米泉路31栋约67000平方米；稻香路37栋 约120000平方米。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外立面靓化 |  |  | =77栋 | 77栋 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 保温为主的外立面靓化 |  |  | =222000平方米 | 222000平方米 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完工率 |  |  | =100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程项目成本 |  |  | <=2589.46万元 | 864.4万元 | 10 | 3.34 |  | 该项目执行中预算调减，实际支出864.4万元。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善居民居住环境 |  |  | 有效改善 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 完善设施，美化环境 |  |  | 显著有效 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.34分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年米东区新建公厕项目详细规划技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 16.80 | 16.80 |  | 16.80 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.80 | 16.80 |  | 16.80 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 厕所革命工程-新建10座公厕 |  |  |  |  |  | 厕所革命工程-新建10座公厕 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建公厕 |  |  | =10座 | 10座 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 设备购置完成率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 设备购置及时性 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | <=16.8万元 | 16.8万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 解决市民如厕难问题 |  |  | 有效解决 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障环卫公厕设施完好、干净整洁、应开尽开 |  |  | 长期保障 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  | 实施单位 | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 961.07 | 961.07 |  | 961.07 | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 961.07 | 961.07 |  | 961.07 | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障车辆正常运行，提高垃圾日产日清日处理能力，为人民创造出干净整洁，舒适优美的宜居环境，巩固卫生城市、文明城市创建成果。 |  |  |  |  |  | 保障车辆正常运行，提高垃圾日产日清日处理能力，为人民创造出干净整洁，舒适优美的宜居环境，巩固卫生城市、文明城市创建成果。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清扫保洁车辆 |  |  | =233辆 | 233辆 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 执法车辆 |  |  | =30辆 | 30辆 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 车辆维修合格率 |  |  | =100% | 100% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 执法车辆运行成本 |  |  | =25000元/年 | 25000元/年 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | <=1300万元 | 961.07万元 |  | 10 | 7.39 |  | 按照实际车辆运行成本支付经费。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障城区道路清洁亮化 |  |  | 持续保障 | 完全达到预期效果 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障车辆正常运行 |  |  | 持续保障 | 完全达到预期效果 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 |  |  | >=98% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.39分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 城市管理局洁诺公司企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  | 实施单位 | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 98.16 | 98.16 |  | 98.16 | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 98.16 | 98.16 |  | 98.16 | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 米东区城市生活垃圾处理项目填埋区工程于2007年1月30日正式开工建设，2008年9月30日竣工，米东区城市生活垃圾处理厂附属工程于2009年7月30日开工，2009年10月30日竣工。全部工程于2010年7月19日进行路竣工验收。达到预定可使用状态。 |  |  |  |  |  | 米东区城市生活垃圾处理项目填埋区工程于2007年1月30日正式开工建设，2008年9月30日竣工，米东区城市生活垃圾处理厂附属工程于2009年7月30日开工，2009年10月30日竣工。全部工程于2010年7月19日进行路竣工验收。达到预定可使用状态。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助垃圾收集房数 |  |  | =175座 | 175座 |  | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 补助垃圾中转站数 |  |  | =1座 | 1座 |  | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 补助卫生填埋场数 |  |  | =1座 | 1座 |  | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 补助医疗垃圾焚烧站数 |  |  | =1座 | 1座 |  | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补助发放准确性 |  |  | =100% | 100% |  | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | <=12个月 | 12个月 |  | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | <=98.16万元 | 98.16万元 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善居民生活环境 |  |  | 有效改善 | 完全达到预期效果 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提升城市生态环境 |  |  | 显著提升 | 完全达到预期效果 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 道路照明设施养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  | 实施单位 | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1000.00 | 547.45 |  | 547.45 | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000.00 | 547.45 |  | 547.45 | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 全年城区主次干道照明设施路灯电费和材料费及维修费，有效保障行人、车辆安全。 |  |  |  |  |  | 全年城区主次干道照明设施路灯电费和材料费及维修费，有效保障行人、车辆安全。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城区道路路灯养护数 |  |  | >=10000盏 | 10000盏 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 照明设施亮灯率 |  |  | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 路灯故障维修时间 |  |  | <=2个自然日 | 2个自然日 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 本项目成本 |  |  | <=1000万元 | 547.45万元 | 15 | 8.21 |  | 年初设置目标是按照预算额设置金额，后该项目预算调减，按照实际工程量支付资金。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障人民居住环境 |  |  | 显著提高 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续保障行人车辆安全 |  |  | 持续保障 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.21分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 冬季清雪费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  | 实施单位 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 500.00 | 500.00 |  | 408.80 |  | 10 | 81.76% | 8.18分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 500.00 | 500.00 |  | 408.80 |  | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 及时清除下去内的冰雪，保障冬季道路通畅和交通安全，维护好人民群众的正常工作和出行交通便利，创造整洁优美的城市环境。 |  |  |  |  | 及时清除下去内的冰雪，保障冬季道路通畅和交通安全，维护好人民群众的正常工作和出行交通便利，创造整洁优美的城市环境。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清理城区主次干道冰雪 |  | >=215万平方米 |  | 215万平方米 | 5 | 5 |  |
|  |  | 数量指标 | 租用社会车辆辆数 |  | >=30000辆 |  | 30000辆 | 10 | 10 |  |
|  |  | 数量指标 | 购买融雪剂 |  | >=1000吨 |  | 1000吨 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到区级乡镇考核标准 |  | >=95% |  | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 清雪工作完成率 |  | >=95% |  | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 清雪工作及时性 |  | =100% |  | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 公用经费支付及时性 |  | =100% |  | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 该项目成本 |  | <=500万元 |  | 408.8万元 | 5 | 4.09 | 按照实际工作量支付资金。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障冬季道路畅通 |  | 显著提高 |  | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 及时完成清雪工作，保障市民出行安全 |  | 持续保障 |  | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | >=95% |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.27分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 法律顾问费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  | 实施单位 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40.00 | 26.69 | 26.69 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.00 | 26.69 | 26.69 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 增强执法人员的法律意识，增强工作责任心，改进工作作风，提高工作效率。 |  |  |  |  | 增强执法人员的法律意识，增强工作责任心，改进工作作风，提高工作效率。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 律师诉讼服务次数 |  | >=4次 | 4次 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 案卷准确率 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 诉讼服务及时性 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 诉讼服务费 |  | =40万元 | 26.69万元 | 15 |  | 10.01 |  | 2021年根据实际发生进行支付。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 维护社会公平和正义 |  | 长期维护 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障法律正常实施，提高城管执法严谨性 |  | 持续保障 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.01分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 环境整治资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 500.00 | 228.46 |  | 228.46 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 500.00 | 228.46 |  | 228.46 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 美化、优化、亮化我区环境，提升百姓生活幸福感 |  |  |  |  |  | 美化、优化、亮化我区环境，提升百姓生活幸福感 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 主次干道及人行道环境整治面积 |  |  | >=780万平方米 | 780万平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程量完成率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程持续时间 |  |  | =12个月 | 12个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算成本 |  |  | <=500万元 | 228.46万元 | 10 |  | 4.57 |  | 工程已完毕，待出具工程决算报告后付款。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进社会就业 |  |  | 有效促进 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 美化、优化、亮化我区环境，提升百姓生活、居住幸福感 |  |  | 持续提高 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.57分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 环卫岗自聘岗工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  | 实施单位 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对辖区内的各个巷道各个街道进行定期清扫和垃圾整理和绿化，美化了街道环境，为社区居民、行人创造了舒适干净的居住和出行环境。 |  |  |  |  | 对辖区内的各个巷道各个街道进行定期清扫和垃圾整理和绿化，美化了街道环境，为社区居民、行人创造了舒适干净的居住和出行环境。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放次数 |  |  | =12个月 | 12个月 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 发放工资人数 |  |  | >=676人 | 676人 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工资发放足额率 |  |  | =100% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放及时性 |  |  | =100% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | =3000万元 | 3000万元 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高就业水平 |  |  | 显著提高 | 完全达到预期效果 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障本单位正常工作运转 |  |  | 长期保障 | 完全达到预期效果 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工人满意度 |  |  | >=98% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 环卫工人早餐补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  | 实施单位 | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 63.00 | 63.00 |  | 63.00 | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 63.00 | 63.00 |  | 63.00 | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障每位环卫工人早餐得到及时供应，降低环卫工人的生活成本 |  |  |  |  |  | 保障每位环卫工人早餐得到及时供应，降低环卫工人的生活成本 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放早餐补助人数 |  |  | =583人 | 583人 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 发放次数 |  |  | =12次 | 12次 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金发放准确性 |  |  | =100% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放及时性 |  |  | =100% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 环卫工人早餐费用 |  |  | =90元/月 | 90元/月 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升环卫工人生活质量，降低生活成本 |  |  | 显著提升 | 完全达到预期效果完全达到预期效果 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提升城市道路整洁度 |  |  | 显著提升 | 完全达到预期效果 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工人满意度 |  |  | >=98% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 环卫基地、垃圾中转站、垃圾场运行费、小压站、加水站运行费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 675.51 |  | 610.99 | 610.99 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 675.51 |  | 610.99 | 610.99 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 美化了环境，又杜绝了二次污染，减少蚊蝇的滋生，提高车载效率，减轻了工人工作强度，大大降低运行成本。 |  |  |  |  |  | 美化了环境，又杜绝了二次污染，减少蚊蝇的滋生，提高车载效率，减轻了工人工作强度，大大降低运行成本。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小压站运转处理能力 |  | >=35吨/天 |  | 35吨 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 中转站处理能力 |  | >=200吨/天 |  | 200吨 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 直运能力 |  | >=200吨/天 |  | 200吨 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 垃圾处置合格率 |  | =100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 公用经费支付及时性 |  | >=100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 本项目成本 |  | <=675.51万元 |  | 610.99万元 | 10 |  | 9.04 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提升城市环境卫生治理水平及垃圾治理水平 |  | 显著提高 |  | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善城区环境卫生 |  | 持续有效 |  | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率 |  | >=95% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.04分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 交通安全设施养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  | 实施单位 | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2000.00 | 381.47 |  | 381.47 | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2000.00 | 381.47 |  | 381.47 | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 安全交通设施对于行车安全、减少潜在的事故发生，起着重要作用 |  |  |  |  |  | 安全交通设施对于行车安全、减少潜在的事故发生，起着重要作用 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 施划标识标线 |  |  | =5000平方 | 5000平方 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 优化红绿灯 |  |  | =32个 | 32个 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时性 |  |  | =100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 本项目成本 |  |  | <=2000万 | 381.47万 | 10 | 1.91 |  | 该项目正在走资金审批流程，待完成后结算剩余款项。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 减少交通道路事故的发生 |  |  | 有效减少 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障车辆驾驶员行车安全 |  |  | 长期保障 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=90% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.91分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 米东区城镇生活垃圾分类和收转运系统建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  | 实施单位 | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 | 8661.00 | 8661.00 | 8661.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 8661.00 | 8661.00 | 8661.00 | — | — | — |  |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |  |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2021年度：新购分类垃圾桶30000个，新购驳运车600辆，新购大型消杀车(20方）5辆，新购压缩车（12吨）5辆，大型消杀车20方5辆、新购垃圾清运车0.5方10辆、新购垃圾清运车3方10辆、新购小型消杀车5辆、新购厢式货车5辆、新购挂桶垃圾车5吨15辆、新购厨余车5吨15辆）、新建垃圾房600座，新购智能垃圾箱600座，新购垃圾分类亭1500个，项目验收合格率100%，项目完成时间2022年10月30日，项目总采购成本≤8661万元，城市垃圾处理费收入≥632.15万元，居民生活环境得到有效改善，城市固体废弃物回收利用率得到有效提高，项目持续时间≥25年，群众满意度≥95%。 |  |  |  | 2021年度：新购分类垃圾桶30000个，新购驳运车600辆，新购大型消杀车(20方）5辆，新购压缩车（12吨）5辆，大型消杀车20方5辆、新购垃圾清运车0.5方10辆、新购垃圾清运车3方10辆、新购小型消杀车5辆、新购厢式货车5辆、新购挂桶垃圾车5吨15辆、新购厨余车5吨15辆）、新建垃圾房600座，新购智能垃圾箱600座，新购垃圾分类亭1500个，项目验收合格率100%，项目完成时间2022年10月30日，项目总采购成本≤8661万元，城市垃圾处理费收入≥632.15万元，居民生活环境得到有效改善，城市固体废弃物回收利用率得到有效提高，项目持续时间≥25年，群众满意度≥95%。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新购分类垃圾桶 |  | =30000个 | 30000个 | 4 | 4 |  |
|  |  | 数量指标 | 新购驳运车 |  | =600辆 | 600辆 | 4 | 4 |  |
|  |  | 数量指标 | 新购垃圾清运车 |  | =20辆 | 20辆 | 4 | 4 |  |
|  |  | 数量指标 | 新购垃圾处理车 |  | =30辆 | 30辆 | 4 | 4 |  |
|  |  | 数量指标 | 新建垃圾房 |  | =600座 | 600座 | 4 | 4 |  |
|  |  | 数量指标 | 新购智能垃圾箱 |  | =600个 | 600个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 数量指标 | 新购垃圾分类亭 |  | =1500个 | 1500个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量合格率 |  | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2022年10月30日 | 2021年10月30日 | 5 | 0 | 指标设置时输入错误 |
|  |  | 成本指标 | 项目总采购成本 |  | <=8661万元 | 8661万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高城市垃圾处理费收入 |  | >=497.82万元 | 497.82万元 | 15 | 15 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 解决城市生活垃圾带来的城市生态环境问题 |  | 有效解决 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.00分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 米东区立体停车场建设项目土地出让金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  | 实施单位 | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 245.00 | 245.00 |  | 245.00 | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 245.00 | 245.00 |  | 245.00 | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 缓解米东区停车空间狭小问题，适应城市高节奏发展的需要。 |  |  |  |  |  | 缓解米东区停车空间狭小问题，适应城市高节奏发展的需要。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拟新建停车位个数 |  |  | >=233个 | 233个 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 主体项目工程合格率 |  |  | =100% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时性 |  |  | =100% | 100% |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 计划总投资额 |  |  | =245万元 | 245万元 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为社会百姓出行提供便利 |  |  | 有效保障 | 完全达到预期效果 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 缓解米东区停车空间狭小问题 |  |  | 长期解决 | 完全达到预期效果 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 清洁卫生消耗品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.28 | 20.28 |  | 5.05 |  | 10 | 24.90% |  | 2.49分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.28 | 20.28 |  | 5.05 |  | — | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障每位环卫工人劳保清洁用品发放到位，降低环卫工人的生活成本。 |  |  |  |  |  | 保障每位环卫工人劳保清洁用品发放到位，降低环卫工人的生活成本。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放劳保用品人数 |  |  | =676人 | 676人 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 劳保用品质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 劳保用品发放及时率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算成本 |  |  | <=20.28万元 | 5.05万元 | 10 |  | 2.49 | 因区财政紧张，资金未及时拨付到位。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高环卫工人工作效率 |  |  | 显著提高 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 13.5 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善城市环境，促进可持续发展 |  |  | 明显改善 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 13.5 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=98% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 81.98分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 社会化营养费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3381.35 | 3381.35 |  | 3381.35 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3381.35 | 3381.35 |  | 3381.35 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施城市化精细管理，全面提升城市环境卫生质量，进一步为城区广大市民营造一个干净、舒适的工作和生活环境，实行为环卫清洁作业市场化公司化、专业化运行，努力实现国家卫生城市。 |  |  |  |  |  | 实施城市化精细管理，全面提升城市环境卫生质量，进一步为城区广大市民营造一个干净、舒适的工作和生活环境，实行为环卫清洁作业市场化公司化、专业化运行，努力实现国家卫生城市。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用社会化管养公司 |  |  | >=2家 | 2家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程量完工率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 日常巡查完成率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 本年度预算指标 |  |  | <=9000万元 | 3381.35 | 10 |  | 3.76 |  | 正在走资金审批流程，待完成后支付剩余款项。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进社会就业 |  |  | 有效促进 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为城区广大居民营造一个干净、舒适的工作生活环境 |  |  | 持续显著 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.76分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 施救及拖车费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 方便市民出行，创建文明城市。 |  |  |  |  |  | 方便市民出行，创建文明城市。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 执法行动次数 |  |  | >=12次 | 12次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 拖移违章车辆数量 |  |  | >=20辆 | 20辆 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 违法违章车辆处理率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | =12个月 | 12个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 公用经费支付及时性 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 该项目成本 |  |  | <=150万元 | 150万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 减少安全交通事故 |  |  | 有效减少 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 持续方便市民出行，创建文明城市 |  |  | 持续有效 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 行政执法人员被投诉次数 |  |  | <=5次 | 5次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市政道路附属设施养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  | 实施单位 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 2945.25 | 725.76 | 725.76 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2945.25 | 725.76 | 725.76 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在道路的使用年限内，对初现的小病害及时进行预防性小修保养，既保证了道路的完好平整，又延长了道路使用寿命，推迟大修的时间，有效降低了道路长期的维修养护成本，收到良好的社会效益和经济效益。 |  |  |  | 在道路的使用年限内，对初现的小病害及时进行预防性小修保养，既保证了道路的完好平整，又延长了道路使用寿命，推迟大修的时间，有效降低了道路长期的维修养护成本，收到良好的社会效益和经济效益。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路总面积 | =4384166平方米 | 4384166平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 人行道总面积 | =5011368平方米 | 5011368平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程按计划完工率 | >=100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 施工合同价 | <=2945.25万元 | 725.76万元 | 10 |  | 2.46 |  | 正在走资金审批流程，待完成后结算。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 修补坑洼，保证道路畅通 | 显著保障 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 方便群众日常出行 | 持续有效 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率 | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.46分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 违法建筑及户外广告拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 161.21 | 161.21 |  | 161.21 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 161.21 | 161.21 |  | 161.21 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 有效控制、逐步消减 |  |  |  |  |  | 有效控制、逐步消减 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 逐步消减历史违建存量 |  |  | >=1个 |  | 1个 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 拆除违法建筑面积 |  |  | >=50平方米 |  | 50平方米 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | <=12个月 |  | 12个月 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 该项目成本 |  |  | <=1500万元 |  | 161.21万元 | 15 | 1.61 |  | 根据实际工程量结算。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 拆除违法建筑，保障居民市民人身安全 |  |  | 显著有效 |  | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提升市容市貌 |  |  | 有效提升 |  | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% |  | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86.61分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 协管员工资（执法岗） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 606.70 | 606.70 |  | 606.70 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 606.70 | 606.70 |  | 606.70 |  | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保全区协管员工资按时发放，保证全区的城市执法工作正常进行，提高居民生活水平。 |  |  |  |  |  | 确保全区协管员工资按时发放，保证全区的城市执法工作正常进行，提高居民生活水平。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公益性及自聘岗人员 |  |  | >=270人 |  | 270人 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 发放次数 |  |  | =12次 |  | 12次 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工资发放足额率 |  |  | =100% |  | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放及时性 |  |  | =100% |  | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | <=606.7万元 |  | 606.7万元 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高就业水平 |  |  | 显著提高 |  | 完全达到预期效果 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保证本单位正常工作运转 |  |  | 长期保障 |  | 完全达到预期效果 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 协管员满意度 |  |  | >=98% |  | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 移动执法终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  | 实施单位 | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 17.98 | 17.98 |  | 0.00 | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 17.98 | 17.98 |  | 0.00 | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 随着我区社会经济发展，城管执法工作的发展，执法业务的扩展，面对执法对象的管理难度，移动执法终端的出行为执法建设指明了方向。 |  |  |  |  | 随着我区社会经济发展，城管执法工作的发展，执法业务的扩展，面对执法对象的管理难度，移动执法终端的出行为执法建设指明了方向。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 移动终端数 |  | =274个 | 0个 | 15 | 0 |  | 执法中队下沉，项目终止。 |  |
|  |  | 质量指标 | 移动终端使用率 |  | =100% | 0% | 10 | 0 |  | 执法中队下沉，项目终止。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | <=12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算成本 |  | <=17.98万元 | 0万元 | 15 | 0 |  | 执法中队下沉，项目终止。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 增加执法透明度 |  | 显著增加 | 未达到预期效果 | 15 | 0 |  | 执法中队下沉，项目终止。 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障执法公平公正 |  | 持续保障 | 未达到预期效果 | 15 | 0 |  | 执法中队下沉，项目终止。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | >=98% | 0% | 10 | 0 |  | 执法中队下沉，项目终止。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 10.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 直属公厕养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  | 实施单位 |  | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 742.27 | 742.27 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 742.27 | 742.27 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 彻底改变辖区的环境卫生状况，不断改进居民工作生活环境。 |  |  |  |  | 彻底改变辖区的环境卫生状况，不断改进居民工作生活环境。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养护公厕数量 |  | >=75座 | 75座 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 清洁养护达标率 |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 该项目成本 |  | <=742.27万元 | 0万元 | 15 |  | 0 |  | 项目资金审批流程尚未完成，完成后结算。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高居民生活质量 |  | 显著提高 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 13.5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善居民生活环境 |  | 显著改善 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 13.5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率 |  | >=98% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 72.00分 |  |  |  |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》