乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）

2021年度部门决算公开说明

目    录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、自治区及上级机关关于城乡建设的方针、和住房保障、交通运输、人防工作的方针、政策法规；并组织、指导和监督实施。

２、对米东区城乡建设进行行业管理，负责组织实施工程建设阶段的国家标准、地方标准、全国统一定额和行业标准；与相关部门联合发布，监督指导各类工程建设标准定额的实施；负责管理城市建设档案。

３、负责米东区建设行业资质审查、核查和初审报批工作；负责建筑业活动，培育和规范建筑市场；负责建筑市场准入，管理建设工程招投标、工程监理、工程质量和施工安全；负责监督勘察、设计、施工监理和相关中介服务管理法规和规章的实施。

4、负责米东区住宅建设和城乡住房制度改革工作；负责米东区住宅和房地产业的管理；指导和规范房地产市场；负责城市房屋拆迁管理工作。

5、负责米东区建设行业科技发展规划计划和技术经济政策；组织建设行业重大科技项目攻关、合作交流、技术创新和成果推广应用工作；负责住宅产业化、新型建筑材料推广应用和建筑节能工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2021年度，实有人数27人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员19人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）部门决算包括：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入67,187.87万元，与上年相比，减少29,473.82万元，降低30.49%，主要原因是：本年两园建设资金、疫情方舱建设资金较上年减少。本年支出74,335.99万元，与上年相比，减少13,136.43万元，降低15.02%，主要原因是：本年两园建设资金、疫情方舱建设资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入67,187.87万元，其中：财政拨款收入53,230.11万元，占79.23%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入13,957.76万元，占20.77%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出74,335.99万元，其中：基本支出405.66万元，占0.55%；项目支出73,930.33万元，占99.45%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入53,230.11万元，与上年相比，减少43,424.97万元，降低44.93%，主要原因是：本年两园建设资金、疫情方舱建设资金较上年减少。财政拨款支出60,382.97万元，与上年相比，减少27,089.45万元，降低30.97%，主要原因是：本年两园建设资金、疫情方舱建设资金较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数453.58万元，决算数53,230.11万元，预决算差异率11,635.55%，主要原因是：年中追加轮台路医学观察用房土建工程、保障性安居工程（第二批）配套基础设施建设中央基建投资、2021年自治区第五批地方政府债券等项目资金。财政拨款支出年初预算数453.58万元，决算数60,382.97万元，预决算差异率13,212.53%，主要原因是：年中追加轮台路医学观察用房土建工程、保障性安居工程（第二批）配套基础设施建设中央基建投资、2021年自治区第五批地方政府债券等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,278.41万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行2.25万元；

2080208基层政权建设和社区治理59.69万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.56万元；

2120101行政运行226.30万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出2,669.16万元；

2129999其他城乡社区支出2,103.33万元；

2210103棚户区改造1,700.25万元；

2210106公共租赁住房160.00万元；

2210107保障性住房租金补贴15.75万元；

2210108老旧小区改造937.59万元；

2210199其他保障性安居工程支出2,252.53万元；

2240199其他应急管理支出140.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出405.66万元，其中：

人员经费211.99万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费193.67万元，包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.00万元，比上年增加0.61万元，增长3.15%，主要原因是：因车辆老化，公务用车维修费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出20.00万元，占100.00%，比上年增加0.61万元，增长3.15%，主要原因是：因车辆老化，公务用车维修费较上年增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费20.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费20.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量11辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数20.05万元，决算数20.00万元，预决算差异率-0.25%，主要原因是：本年单位未发生公务接待费用。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数20.00万元，决算数20.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算对比无变化；公务接待费预算数0.05万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位未发生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入45,263.28万元，与上年相比，减少15,539.72万元，降低25.56%,主要原因是：本年单位精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目经费减少。政府性基金预算财政拨款支出50,104.56万元，与上年相比，减少5,857.16万元，降低10.47%,主要原因是：本年单位精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目经费减少。

政府性基金预算财政拨款支出50,104.56万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2121399其他城市基础设施配套费安排的支出10,263.28万元；

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出35,000.00万元；

2340199其他基础设施建设4,841.28万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）单位机关运行经费支出193.67万元，比上年减少26.59万元，降低12.07%，主要原因是：本年单位办公经费、委托业务费、防疫物资经费减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额18.61万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.61万元。

授予中小企业合同金额18.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋8,411.23（平方米），价值499.83万元。车辆11辆，价值184.65万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目15个，共涉及资金43,313.43万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算管理较为理想，制度执行总体较为有效。相关管理制度合法、合规、完整。二是资金使用合规，本年度支出的所有资金均由财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目支出绩效评估经济效益、社会效益好。发现的问题及原因：一是单位绩效监控工作组织分工不明确，业务科室配合不足，财务人员业务水平有待进一步提升。二是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。首先在预算管细上，加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。一方面针对由于部门不可控因素出现的预算调整率较大、资金支出率低的问题，我单位应及时与相关部门沟通，在政策实施条件上进行有序改善；另一方面，在预算申报上，预算单位要结合实际需求填报资金需求，在不同项目、不同用途之间做到合理分配预算资金。其次依据项目进展或单位工作实际情况，及时对预算安排进行必要调整。下一步改进措施：一是加强预算管理严格执行《预算法》。应严格《预算法》执行部门预算，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用；二是加强项目资金管理，严格规范项目资金使用，严格规范专项资金的支出范围，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。设置专项资金科目进行核算，真实反馈专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间自行调剂。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | （直达）乌财建（2021）101号---关于下达2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 |  | 784.94 |  | 784.94 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 |  | 784.94 |  | 784.94 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成项目建设，并按照合同约定完成直达资金支付。 |  |  |  |  |  | 完成项目建设，并按照合同约定完成直达资金支付。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 给水管道 |  | =35940米 | 35940米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 热力管道 |  | =139710米 | 139710米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 单元门 |  | =52套 | 0套 | 5 |  | 0 |  | 根据实际工程量填写 |  |
|  |  | 数量指标 |  | 楼梯间公共区域粉刷 |  | =51100平方米 | 7300平方米 | 5 |  | 0.71 |  | 根据实际工程量填写 |  |
|  |  | 数量指标 |  | 屋面防水 |  | =62050平方米 | 279249平方米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 竣工验收合格率 |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间 |  | <=10月 | 6月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目总投资 |  | <=1003万元 | 784.94万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 改善项目区域内人居环境和整体面貌 |  | 有效改善 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 提高项目区域内居民获得感、幸福感和安全感 |  | 显著提高 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 居民满意度 |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 80.71分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | （直达）乌财建（2021）101号文-米东区2021年老旧小区（祥泰小区）排水管网改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 79.27 |  | 79.27 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 79.27 |  | 79.27 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年底完成项目建设并投产使用，按照合同约定同步完成项目资金支付。 |  |  |  |  |  | 年底完成项目建设并投产使用，按照合同约定同步完成项目资金支付。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 排水管网 |  |  | =1365米 | 1365米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 路面恢复 |  |  | =4507平方米 | 4507平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | >=98% | 99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | <=10月 | 3月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总投资 |  |  | <=210万元 | 180.12万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善项目区域内人居环境及整体面貌 |  |  | 有效改善 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高项目区域内居民获得感、幸福感和安全感 |  |  | 显著提高 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | (直达)2021年中央财政城镇保障性安居工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 |  | 175.75 | 175.75 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 |  | 175.75 | 175.75 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.支持米东区2021年300户住房保障家庭租赁补贴发放。 2.支持米东区2021年新筹集公租房448套。 |  |  |  |  | 1.支持米东区2021年300户住房保障家庭租赁补贴发放。 2.支持米东区2021年新筹集公租房448套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 租赁补贴覆盖居民数 | =300户 |  | 253户 | 10 |  | 8.43 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 筹集房屋覆盖居民户数 | =448户 |  | 300户 | 10 |  | 6.7 |  | 根据实际数填报 |  |
|  |  | 质量指标 | 租赁补贴签约交付率 | >=90% |  | 84.33% | 10 |  | 9.37 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | >=90% |  | 85% | 10 |  | 9.44 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制率 | <=95% |  | 79.52% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有效提高和改善民生需求 | 有效 |  | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | >=1年 |  | 1年 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 租户满意度 | >=95% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.94分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | （直达）米东区2021年老旧小区市政配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 722.00 | 457.00 |  | 10 |  | 63.30% |  | 6.33分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 722.00 | 457.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保质保量完成14个老旧小区外立面粉刷、屋面防水及单元门更换等提升改造，提高居民获得感、幸福感和安全感。 |  |  |  |  |  | 保质保量完成14个老旧小区外立面粉刷、屋面防水及单元门更换等提升改造，提高居民获得感、幸福感和安全感。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外立面粉刷 |  | =66801.35平方米 |  | 41490平方米 | 5 |  | 3.1 |  | 按实际工程量填报 |  |
|  |  | 数量指标 | 屋面防水 |  | =47187平方米 |  | 31370平方米 | 5 |  | 3.3 |  | 按实际工程量填报 |  |
|  |  | 数量指标 | 单元门更换 |  | =21樘 |  | 24樘 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | >=98% |  | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | <=10月 |  | 5月 | 10 |  | 6.3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总投资 |  | <=722万元 |  | 457万元 | 10 |  | 6.3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善项目区域内人居环境和整体面貌 |  | 有效改善 |  | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高项目区域内居民获得感、幸福感和安全感 |  | 显著提高 |  | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  | >=95% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85.33分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | （直达）米东区2021年棚户区改造（功能完善）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 179.00 |  | 179.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 179.00 |  | 179.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保质保量完成16个小区1824户（套）室内给水、热力、单元门、公共区域粉刷及公共区域电力等提升改造，提高居民获得感、幸福感和安全感。 |  |  |  |  |  | 保质保量完成16个小区1824户（套）室内给水、热力、单元门、公共区域粉刷及公共区域电力等提升改造，提高居民获得感、幸福感和安全感。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 给水管线 |  |  | =35940米 | 35940米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 热力管线 |  |  | =139710米 | 139710米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 磁卡水表 |  |  | =3708个 | 3708个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 楼梯间公共区域粉刷 |  |  | =73000平方米 | 73000平方米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 暖气片 |  |  | =279249片 | 279249片 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | <=10月 | 6月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总投资 |  |  | <=179万元 | 179万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善项目区域内人居环境和整体面貌 |  |  | 有效改善 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高项目区域内居民获得感、幸福感和安全感 |  |  | 长期提高 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2015年三道坝南路（府前路至二环路）道路新建工程款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 222.39 | 222.39 |  | 10 | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 222.39 | 222.39 |  | — | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按合同要求完成施工，道路建成后有利于改善现有道路路况，提升道路通行能力，方便百姓出行。 |  |  |  | 按合同要求完成施工，道路建成后有利于改善现有道路路况，提升道路通行能力，方便百姓出行。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建道路 | =1068.07米 | 1068.07米 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | >=98% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期开工率 | =100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 | =222.39万元 | 222.39万元 | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高道路通行能力，方便群众出行 | 效果明显 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善原有道路路况 | 长期改善 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2016年服务站标志塔费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 393.40 |  | 393.40 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 393.40 |  | 393.40 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016年底完成施工并投入使用 |  |  |  |  | 2016年底完成施工并投入使用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 新建便民警务站数 | =116座 | 116座 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 竣工验收合格率 | >=98% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目按计划开工率 | >=95% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 本年度支付工程款 | =393.4万元 | 393.4万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 维护社会治安，提高居民安全感 | 效果明显 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 有效实现便民服务，贴近人民群众 | 长期实现 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度 | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2018年米东区无人管理老旧小区“三张网”建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 104.13 |  | 104.13 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 104.13 |  | 104.13 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、创新基层治理体系，社区积极主动与居民做好沟通协调，提高小区居民参与度； 2、建立健全工作机制，区委区政府印发老城改造工作实施方案及领导小区，形成联动机制。 |  |  |  |  | 1、创新基层治理体系，社区积极主动与居民做好沟通协调，提高小区居民参与度； 2、建立健全工作机制，区委区政府印发老城改造工作实施方案及领导小区，形成联动机制。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 单元门 |  | =79套 | 79套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 闭门器、门禁、磁力锁 |  | =82套 | 82套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 围墙 |  | =362米 | 362米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 铁艺门 |  | =21个 | 21个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 车辆道闸 |  | =10个 | 10个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 新建岗亭 |  | =7个 | 7个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | <=30天 | 30天 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制率 |  | <=100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善区域内人居环境和整体面貌 |  | 有效改善 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高项目区域内居民获得感、幸福感和安全感 |  | 显著提高 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年米东区新建小区周边基础设施建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 |  | 290.00 |  | 290.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 |  | 290.00 |  | 290.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019年至2020年按期完工 |  |  |  |  |  | 2019年至2020年按期完工 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 项目涉及小区数 |  | =3个 | 3个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 竣工验收合格率 |  | >=98% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目按计划开工率 |  | >=95% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目本年度支付金额 |  | =290万元 | 290万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 提高居民生活质量 |  | 显著提高 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 完善配套基础设施建设，满足居民生活需求 |  | 长期满足 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 居民满意度 |  | >=98% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 米东区2020年保障性安居工程（老旧小区）基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 |  | 952.53 |  | 952.53 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 |  | 952.53 |  | 952.53 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成项目建设及竣工验收，同步推进项目审计决算，根据合同约定完成项目资金支付。 |  |  |  |  |  | 完成项目建设及竣工验收，同步推进项目审计决算，根据合同约定完成项目资金支付。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 排水管线 |  | =3140米 | 3140米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 给水管线 |  | =9225米 | 9225米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 热力管线 |  | =6035米 | 6035米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 绿化面积 |  | =31000平方米 | 31000平方米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 路面硬化 |  | =22210平方米 | 22210平方米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 新建路灯 |  | =180套 | 180套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 新建监控 |  | =152套 | 152套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 竣工验收合格率 |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间 |  | <=12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目总投资 |  | <=5000万元 | 4465.47万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 改善项目区域内人居环境和整体面貌 |  | 有效改善 | 完全达到预期效果 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 提高项目区域内居民获得感、幸福感和安全感 |  | 显著提高 | 完全达到预期效果 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 居民满意度 |  | >=95% | 96% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 米东区2020年老旧小区市政配套改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 401.29 |  | 401.29 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 401.29 |  | 401.29 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成项目建设及竣工验收，同步推进项目审计决算，根据合同约定完成项目资金支付。 |  |  |  |  | 完成项目建设及竣工验收，同步推进项目审计决算，根据合同约定完成项目资金支付。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外立面粉刷 |  | =61740平方米 | 61740平方米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 屋面防水 |  | =57330平方米 | 57330平方米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 单元门更换 |  | =113樘 | 113樘 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | <=12月 | 8月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总投资 |  | <=401.29万元 | 401.29万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善项目区域内人居环境和整体面貌 |  | 有效改善 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高项目区域内居民获得感、幸福感和安全感 |  | 显著提高 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 米东区2021年棚户区改造（功能完善）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 133.00 | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 133.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保质保量完成室内给水、热力、单元门、公共区域粉刷及公共区域电力等提升改造，提高居民获得感、幸福感和安全感。 |  |  |  |  | 保质保量完成室内给水、热力、单元门、公共区域粉刷及公共区域电力等提升改造，提高居民获得感、幸福感和安全感。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 给水管线 |  | =35940米 | 30000米 | 6 |  | 4.98 |  | 受疫情影响导致项目未完全完工 |  |
|  |  | 数量指标 | 热力管线 |  | =139710米 | 130000米 | 5 |  | 4.65 |  | 受疫情影响导致项目未完全完工 |  |
|  |  | 数量指标 | 楼梯间公共区域粉刷 |  | =73000平方米 | 70000平方米 | 7 |  | 6.72 |  | 受疫情影响导致项目未完全完工 |  |
|  |  | 数量指标 | 暖气片 |  | =279249片 | 270000片 | 8 |  | 7.76 |  | 受疫情影响导致项目未完全完工 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | =98% | 98% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  | =10月 | 10月 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总投资 |  | <=133万元 | 130万元 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善区域内人居环境和整体面貌 |  | 有效改善 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高项目区域内居民获得感、幸福感和安全感 |  | 长期提高 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.11分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 35000.00 |  | 35000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 35000.00 |  | 35000.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本次设计的道路为米东区甘泉堡工业园路网中的骨架路网，是米东区甘泉堡精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园内企业出行主要通道。拟建项目将会与已建成路段一起分担米东大道、三号路等南北向道路的交通压力。同时道路沿线主要为二、三类工业用地，拟建道路可提高两侧企业的与外部的联系。 本项目实施后能够快速提升土地价值，带动道路沿线经济发展，同时加强区域内的企业与高新区、米东区及市区之间的联系，促进米东城区的发展；形成以商业为中心，带动道路沿线的经济发展。 |  |  |  |  | 本次设计的道路为米东区甘泉堡工业园路网中的骨架路网，是米东区甘泉堡精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园内企业出行主要通道。拟建项目将会与已建成路段一起分担米东大道、三号路等南北向道路的交通压力。同时道路沿线主要为二、三类工业用地，拟建道路可提高两侧企业的与外部的联系。 本项目实施后能够快速提升土地价值，带动道路沿线经济发展，同时加强区域内的企业与高新区、米东区及市区之间的联系，促进米东城区的发展；形成以商业为中心，带动道路沿线的经济发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目建设面积 |  | >=3065亩 | 3065亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 市政道路长度 |  | >=16.75公里 | 16.75公里 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | >=100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时性 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | <=35000万元 | 35000万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 完善区域路网结构，加快片区快速发展 |  | 有效完善 | 完全达到预期效果 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为创造良好的园区投资环起到积极的促进作用境 |  | 长期促进 | 完全达到预期效果 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 米东区轮胎路南侧10KV电力线路迁移工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 |  | 138.69 |  | 138.69 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 |  | 138.69 |  | 138.69 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新建13米窄基塔4基，15米砼杆2基，新建10KV电力电缆9.4512千米。新建0.4KV电力电缆2.2792千米。新装2进4出环网箱7台，新建630KVA箱变2台，新改迁48芯光缆3900米。新建16孔电力排管路径长3255米，新建4孔电力排管路径长860米，新建2孔电力排管路径长220米。新建电缆井88口，其中直线电缆井52口，四通电缆井4口，三通电缆井26口，新建环网箱基础7座，新建箱变基础2座，在2022年底该项目完成竣工验收及审计 |  |  |  |  |  | 新建13米窄基塔4基，15米砼杆2基，新建10KV电力电缆9.4512千米。新建0.4KV电力电缆2.2792千米。新装2进4出环网箱7台，新建630KVA箱变2台，新改迁48芯光缆3900米。新建16孔电力排管路径长3255米，新建4孔电力排管路径长860米，新建2孔电力排管路径长220米。新建电缆井88口，其中直线电缆井52口，四通电缆井4口，三通电缆井26口，新建环网箱基础7座，新建箱变基础2座，在2022年底该项目完成竣工验收及审计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 新建10KV电力电缆 |  | =9.4512千米 | 9.4512米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 新建电力电缆 |  | =2.2792千米 | 2.2792千米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 新建电力井 |  | =176口 | 176口 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 竣工验收合格率 |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目按计划开工率 |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 本年度支付金额 |  | =277.38万元 | 138.69万元 | 5 |  | 2.5 |  | 2021年实际支付138.69万元 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 满足社会用电需求 |  | 有效满足 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 保障正常电力供给 |  | 长期保障 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度 |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.50分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 米东区疫情防控应急抢险医学观察用房（轮台路）修缮改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 4135.04 |  | 4135.04 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 4135.04 |  | 4135.04 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年底项目竣工完成 |  |  |  |  | 2021年底项目竣工完成 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 轮台路修缮改造套数 |  | =2898套 | 2898套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 惠成来元修缮改造套数 |  | =1967套 | 1967套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 春和隆盛园修缮改造套数 |  | =353套 | 353套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | >=98% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  | =4228.64万元 | 4135.04万元 | 10 |  | 9.8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 更好的完成疫情防控 |  | 效果明显 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 及时解决疫情，保障群众生命财产安全 |  | 长期保障 | 完全达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.80分 |  |  |  |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》