米东长山子新疆福鑫路桥建筑工程有限

公司“6·8”一般高处坠落事故

防范整改措施和责任追究

落实情况评估报告

2024年6月8日10时30分，位于乌鲁木齐市米东区长山子镇吴家梁村农产品服务展销中心建设项目工地,发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》规定要求，区安减委办组织对米东长山子新疆福鑫路桥建筑工程有限公司“6·8”一般高处坠落事故开展评估工作，现将事故防范整改措施和责任追究落实情况的评估工作报告如下：

一、评估工作组织及开展情况

区安减委办成立了由区纪委监委、米东公安分局、区应急管理局、区农业农村局、区人社局、区司法局、区总工会、长山子镇人民政府等等单位组成的评估组。评估组依据《米东长山子新疆福鑫路桥建筑工程有限公司“6·8”一般高处坠落事故调查报告》，采取调阅事故档案和查阅相关文件材料、现场检查等方式，对事故责任追究落实情况、整改措施落实情况开展了评估工作，形成了事故防范和整改措施落实情况的评估报告。

二、责任追究落实情况

（一）于清僖：新疆福鑫路桥建筑工程有限公司法定代表人、总经理

处理建议：由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，给予行政处罚。

落实情况：区应急管理局对于清僖处人民币50878元（伍万零捌佰柒拾捌元整）罚款的行政处罚，已缴纳。

（二）赖治民：新疆福鑫路桥建筑工程有限公司项目执行经理

处理建议：由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予行政处罚。

落实情况：区应急管理局对赖治民处人民币10176元（壹万零壹佰柒拾陆元整）罚款的行政处罚，已缴纳。

（三）新疆福鑫路桥建筑工程有限公司

处理建议：由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，给予行政处罚。

落实情况：区应急管理局对新疆福鑫路桥建筑工程有限公司处人民币500000元（伍拾万元整）罚款的行政处罚，该公司申请分期缴纳。

三、事故整改防范措施落实情况

（一）新疆福鑫路桥建筑工程有限公司

事故调查报告要求：要加强施工现场管理，建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，认真开展作业现场的隐患排查工作，并采取有效措施消除生产安全事故隐患，雇佣年龄与体力相适应的人员从事建筑施工现场一线作业，防止此类事故发生。

落实情况：一是加强对建设项目的现场安全管理，建立健全安全生产责任制，组织施工人员进行安全教育培训25次200人参加，提高安全生产意识。二是建立隐患排查制度。开展作业现场的隐患排查工作，累计查出隐患129项，均已整改。三是针对发现的员工操作失误及“三违”现象等安全风险，由公司主要负责人和总工程师负责编制班组、岗位的现场处置方案和应急处置卡，有效应对各类安全风险，确保安全生产。四是严格执行住建部《关于进一步规范建筑施工企业用工年龄管理的通知》，对现场作业65名人员进行筛查，其中有2人超龄，按要求清退离场，对63名符合年龄要求的人员逐一登记备案上传至建设部门的云平台管理系统，实施人脸识别考勤制度，做到全程监督，防止类似事故的发生。

（二）区农业农村局

事故调查报告要求：要加强农业项目安全监管，督促农业项目施工单位全面履行作为建设单位安全生产责任，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，及时消除各类安全隐患，同时加强对监理公司的管理。

落实情况：一是组织12个农业项目相关负责人、安全员、监理人员共计71人参加事故警示教育会。开展安全生产、防灾减灾、消防安全知识培训29次，参加人数900余人次。充分发挥主体责任，切实增强全员风险防范能力。二是不断完善工作机制，督促农业项目施工单位建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，及时开展隐患排查,检查6次，发现隐患63项，均已整改。三是定期组织各项目监理人员对安全生产工作进行总结和评估，及时调整工作措施和方法，持续提升农业项目的安全生产管理水平。

（三）长山子镇人民政府

事故调查报告要求：要针对此次事故暴露出的问题，举一反三，汲取事故教训，加强对建筑施工工地的安全生产宣传、教育，提醒辖区企业认真落实安全生产主体责任。

落实情况：一是组织各村委会主任、安全专干召开事故警示会，深入剖析事故原因，深刻汲取事故教训。二是组织全镇农业项目建筑施工单位安全培训会1次，参加140人，提醒辖区企业主要负责人和安全管理人员严格落实安全生产责任，其中新疆福鑫路桥建筑工程有限公司13人参加，三是开展安全检查15次，发现隐患55项。对新疆福鑫路桥建筑工程有限公司检查5次，发现隐患22项，均已整改。

四、总体评估意见

评估组对米东长山子新疆福鑫路桥建筑工程有限公司“6·8”一般高处坠落事故防范和整改措施落实情况进行评估。评估组查阅了相关资料，检查整改落实情况。新疆福鑫路桥建筑工程有限公司能够按照事故批复通知要求，对照事故调查报告指出的主要问题和措施建议整改落实到位。

五、工作建议

新疆福鑫路桥建筑工程有限公司要持续加强对从业人员和外来人员的安全生产教育和培训，对现场作业进行安全交底，加强现场的安全管理。

附件1：

米东长山子新疆福鑫路桥建筑工程有限

公司“6·8”一般高处坠落事故

防范整改措施和责任追究

落实情况问题清单

| 序号 | 位置 | 问题描述 | 照片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无 | 无 |  |

附件2：

米东长山子新疆福鑫路桥建筑工程有限

公司“6·8”一般高处坠落事故防范

整改措施和责任追究落实情况

评估工作建议清单

| 序号 | 建议内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新疆福鑫路桥建筑工程有限公司要持续加强对从业人员和外来人员的安全生产教育和培训，对现场作业进行安全交底，加强现场的安全管理。 |  |

附件3：

米东长山子新疆福鑫路桥建筑工程有限

公司“6·8”一般高处坠落事故防范

整改措施和责任追究落实情况评估

经验做法清单

| 序号 | 名称 | 问题描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无 |  |