附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**社会资源接入平台增容设备款**

实施单位（公章）：**米东区政法委机关**

主管部门（公章）：**米东区政法委机关**

项目负责人（签章）：**杨赠**

填报时间：**2024年05月24日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**1. 项目背景、主要内容及实施情况  
（1）该项目实施背景：根据2021年市委政法委《关于加快推进“雪亮工程”“二类监控点位”联网共享工作的通知》要求，米东区556个社会资源监控点位全部接入公安视联网平台必须5月15日前完成。加之，近期自治区维稳指挥部要求将安全生产重点企业（煤矿企业、非矿山企业、危化危暴企业、加气加油站、学习幼儿园）视频监控系统全部接入维稳指挥部视频调度系统的指示要求，现有平台设备硬件承载能力有限，内存严重不足，无法满足剩余社会资源接入要求。为此，米东区社会资源平台急需对米东区公共安全社会资源平台内存扩容升级改造，以达到“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的视频监控联网应用要求。  
（2）项目2023年的主要实施内容：①cpu计算机服务器扩容;②云计算节点;③平台接入软件扩容；④流媒体软件扩容；⑤平台接入许可扩容；⑥平台地图软件扩容；⑦备份服务器软件扩容；⑧存储管理服务扩容；⑨平台应用软件扩容。  
（3）2023年当年完成情况：实际完成情况为购置安装基础服务器3台、视频数据中心一体机1台，设备及时安装到位，对cpu计算机服务器、平台接入软件、流媒体软件、平台接入许可、平台地图软件、备份服务器软件、存储管理服务、平台应用软件等进行了扩容升级。  
2. 资金投入和使用情况  
（1）该项目资金投入情况：项目系2023年本级资金，共安排预算188.93万元，于2023年年初部门预算批复项目，年中资金无调整情况。  
（2）该项目资金使用情况：①总预算情况：188.93万元；②资金投入情况：硬件系统购置费2459000元、施工费368850元、勘察设计费113114元、监理费70696.25元、税金180699.62元，本次预计支付59.18 %，符合预算资金。；③预算执行率：100%。**

**（二）项目绩效目标**

**本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。  
该项目为当年一次性项目。  
该项目年度绩效目标：该项目已于2023年建成，通过对米东区公共安全社会资源平台内存扩容升级改造，达到了“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的视频监控联网应用要求。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1. 绩效评价完整性  
该项目是根据2021年市委政法委《关于加快推进“雪亮工程”“二类监控点位”联网共享工作的通知》要求，将米东区556个社会资源监控点位全部接入公安视联网平台，绩效目标为达到“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的视频监控联网应用总体工作目标。该目标够通产出数量、质量、时效、等绩效评价指标体系完整地体现。  
该项目于2021年9月14日开工，2021年9月320日竣工，在计划时间内完成项目。资金在2023年12月26日到位，资金直接支付到立昂技术股份有限公司。  
项目评价首先通过综治中心工作人员验收项目完成情况，逐一核对设备安装数量，检验设备质量，其次向群众发放安全满满意度调查问卷的方式获得满意度情况，以确保数据的准确性和完整性。  
2. 评价目的  
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解社会资源接入平台增容设备款项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。  
3. 评价对象  
（1）绩效评价的对象：社会资源接入平台增容设备款项目  
4. 绩效评价范围  
（1）时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。  
（2）项目范围：社会资源接入平台增容设备款项目根据2021年市委政法委《关于加快推进“雪亮工程”“二类监控点位”联网共享工作的通知》要求，将米东区556个社会资源监控点位全部接入公安视联网平台。本次评价主要采用比较法、公众评判法和标杆管理法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析。本次评价使我去监管机制进一步完善、视频监控系统运行不断优化。但也发现了一些问题，例如业务科室对绩效目标、绩效管理及绩效评价工作认识不到位，财务科室对项目的整体运行情况不掌握，制定的绩效监控目标不够完善。后期多开展关于绩效管理方面的理论培训，使涉及资金使用的各部门加强对整体绩效管理的全面认识以及对整体绩效管理的重视，有效提高资金使用效率，进一步完善整体绩效管理体系，加强各项经费支出预算编制的科学性，增强项目整体绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升可执行性。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1. 评价原则  
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。  
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。  
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。  
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。  
2. 评价指标体系  
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：  
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。  
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。  
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。  
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。  
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。本项目的评价指标体系建立如表2-1所示。  
  
   
表2-1 项目支出绩效评价指标体系  
一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明  
决策 项目立项 立项依据  
充分性 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 评价要点：  
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；  
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。  
立项程序  
规范性 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 评价要点：  
①项目是否按照规定的程序申请设立；  
②审批文件、材料是否符合相关要求；  
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。  
绩效目标 绩效目标  
合理性 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 评价要点：  
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  
①项目是否有绩效目标；  
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
决策 绩效目标 绩效指标  
明确性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点：  
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。  
资金投入 预算编制  
科学性 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 评价要点：  
①预算编制是否经过科学论证；  
②预算内容与项目内容是否匹配；  
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。  
资金分配  
合理性 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 评价要点：  
①预算资金分配依据是否充分；  
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。  
过程 资金管理 资金到位率 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。  
预算执行率 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。  
过程 资金管理 资金使用  
合规性 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点：  
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
组织实施 管理制度  
健全性 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要点：  
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。  
制度执行  
有效性 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 评价要点：  
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；  
②项目调整及支出调整手续是否完备；  
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；  
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。  
产出 产出数量 安装基础服务器数量 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 安装基础服务器台数；  
安装视频数据中心一体机台数。  
安装视频数据中心一体机数量  
产出 产出质量 平台增容设备安装到位率 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 平台增容设备安装时间与合同签订的安装时间一致。  
产出时效 设备购置安装到位及时率 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 设备购置安装、调配、使用时间与合同签订的安装时间一致。  
产出成本 项目预算控制率 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的预算控制程度。 项目预算控制率=[（实际支出）/预算成本]×100%。  
实际支出小于预算成本即可得满分  
效益 社会效益指标 提升社会治安管理水平 项目实施所产生的社会效益。 有效提升社会治安管理水平。  
满意度指标完成情况分析 满意度指标 群众安全感满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会问卷调查的方式。满意度达到90%以上为满分。  
  
   
3. 评价方法  
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。  
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。  
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。  
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。  
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。  
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。  
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。  
（7）其他评价方法。  
根据社会资源接入平台增容设备款项目的特点，本次评价主要采用比较法、公众评判法和标杆管理法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。  
4. 评价标准  
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。  
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。  
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。  
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。  
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：  
？《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）  
？《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）  
？《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）  
？《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）  
？《关于加快推进“雪亮工程”“二类监控点位”联网共享工作的通知》  
？《关于申请米东区公共安全社会资源平台内存扩容升级建设经费的请示》  
？《关于米东区社会资源接入平台增容设备一批采购项目支付货款的申请》**

**（三）绩效评价工作过程**

**评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场问卷调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备 、材料审核分析、现场验收评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）评价结论  
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查等形式，对2023年社会资源接入平台增容设备款项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为100分，绩效评级为“优” 。  
项目各部分权重和绩效分值如表3-1所示：  
表3-1 项目各部分权重和绩效分值  
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 得分率  
决策 项目立项 立项依据充分性 4 4 100%  
立项程序规范性 4 4 100%  
绩效目标 绩效目标合理性 3 3 100%  
绩效指标明确性 3 3 100%  
资金投入 预算编制科学性 3 3 100%  
资金分配合理性 3 3 100%  
过程 资金管理 资金到位率 5 5 100%  
预算执行率 5 5 100%  
资金使用合规性 3 3 100%  
组织实施 管理制度健全性 3 3 100%  
制度执行有效性 4 4 100%  
产出 产出数量 安装基础服务器数量 5 5 100%  
安装视频数据中心一体机数量 5 5  
产出质量 平台增容设备安装到位率 10 10 100%  
产出时效 设备购置安装到位及时率 10 10 100%  
产出成本 项目预算控制率 10 10 100%  
效益 项目效益 提高社会治安管理水平 15 15 100%  
满意度指标完成情况分析 满意度指标 群众安全感满意度 5 5 100%  
（二）主要绩效  
该项目资金由区财政直接拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的工作任务，购置安装基础服务器3台、视频数据中心一体机1台，设备及时安装到位，对cpu计算机服务器、平台接入软件、流媒体软件、平台接入许可、平台地图软件、备份服务器软件、存储管理服务、平台应用软件等进行了扩容升级，实现了“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的视频监控联网应用要求，有效提升了我区社会治安管理水平。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况  
项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。  
1. 项目立项  
立项依据充分性：项目根据市委政法委《关于加快推进“雪亮工程”“二类监控点位”联网共享工作的通知》立项，符合政策要求。同时，项目与政法委维护社会稳定职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。因此，立项依据充分，得4分。  
立项程序规范性: 项目根据市委政法委《关于加快推进“雪亮工程”“二类监控点位”联网共享工作的通知》立项，招标手续，领导审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。  
综上，该指标满分8分，得分8分。  
2. 绩效目标  
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。  
绩效目标明确性：其中，目标已细化为安装基础服务器数量、安装视频数据中心一体机数量、平台增容设备安装到位率、设备安装购置安装到位及时率、项目预算控制率、提高社会治安管理水平、群众安全感满意度，可通过以上指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下通过综治中心验收项目和向群众发放满意度调查问卷等方式收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。  
综上，该指标满分6分，得分6分。  
3. 资金投入  
预算编制科学性：根据《关于申请米东区公共安全社会资源平台内存扩容升级建设经费的请示》文件精神，该项目通过严格评估现有平台设备硬件承载能力，科学分析平台内存扩容升级改造需要购置的设备并建立清单，通过招标与中标单位建立合同，明确项目所需预算。故预算编制科学性指标得分3分。  
资金分配合理性：根据《关于申请米东区公共安全社会资源平台内存扩容升级建设经费的请示》文件精神，该项目资金分配如下：硬件系统购置费2459000元、施工费368850元、勘察设计费113114元、监理费70696.25元、税金180699.62元。故资金分配合理性指标得分3分。  
综上，该指标满分6分，得分6分。**

**（二）项目过程情况**

**（二）项目过程情况  
项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。  
1. 资金管理  
资金到位率：该项目资金由米东区财政拨付，在2023年12月26日单位，资金直接支付到立昂技术股份有限公司，资金到位率为100%。故资金到位率指标得分5分。  
预算执行率：项目资金2023年12月26日到位，支付到立昂技术股份有限公司，预算执行率为100%。故预算执行率得分为5分。  
资金使用合规性：本项目通过《关于申请米东区公共安全社会资源平台内存扩容升级建设经费的请示》申请资金，政法委召开三重一大会议通报资金拨付情况。履行了米东区委政法委经费使用审批流程，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。  
综上，该指标满分13分，得分13分。  
2. 组织实施  
管理制度健全性：米东区政法委已制定相应的项目推进和财务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。  
制度执行有效性：根据评价小组核查情况，项目负责科室和负责人严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。  
综上，该指标满分7分，得分7分。**

**（三）项目产出情况**

**（三）项目产出情况  
项目产出指标由4个二级指标和5个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。  
1. 产出数量  
数量指标“安装基础服务器数量”的目标值是3台，2023年度我单位实际完成3台。  
数量指标“安装视频数据中心一体机数量”的目标值是1台，2023年度我单位实际完成1台。  
实际完成率：以上2个指标完成率100%，故实际完成率得分为10分。  
2. 产出质量  
平台增容设备安装到位率：平台增容设备安装到位率目标为100%，实际产出数为100%，质量达标率为100%。故工程质量达标率得分为10分。  
3. 产出时效  
设备购置安装到位及时率：设备于2021年9月30日购置安装到位，设备购置安装到位及时率目标为100%，设备购置安装到位及时率为100%。故完成及时性得分为10分。  
4. 产出成本  
项目预算控制率：本项目实际支出188.93万元，预算188.93万元，无超支情况，预算控制率100%，项目资金全部完成，得分为10。  
综上，该部分指标满分40分，得分40分。**

**（四）项目效益情况**

**（四）项目效益情况  
项目效益指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为15分，实际得分15分。  
1. 项目效益  
（1）实施效益  
经济效益指标：不适用。  
社会效益指标：评价指标“提升社会治安管理水平”，指标值：有效提升，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施为米东区556个社会资源监控点位全部接入公安视联网平台奠定了坚实基础，达到了社会面“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的视频监控联网应用总体工作目标。  
生态效益指标：不适用。  
综上，该指标满分15分，得分15分。**

**（五）满意度指标完成情况分析  
满意度指标  
群众满意度：评价指标“群众安全感满意度”，指标值：≥90%，实际完成值：=100%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“群众安全感满意度”的平均值为100%。故满意度指标得分为5分。  
综上，该指标满分5分，得分5分。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法  
1.监管机制不断完善。自项目实施以来，进一步提高了我区重点领域、人员密集场所的视频监管力度，各重点行业领域安全感进一步增强。  
2.视频监控系统运行不断优化。目前，全区556个社会资源监控点位已全部接入公安视联网平台，正常视频监控均在线。一是安排运维人员每天统计掉线情况，及时维修回复；二是加大执法巡查力度，对故意破坏视频监控行为进行处罚。  
（二）存在的问题及原因分析  
根据该项目绩效自评，发现米东区委政法委存在以下问题：  
1、工作机制有待进一步完善，财政经费紧张，不能按照合同及时拨付项目资金，导致项目的运维有所滞后。  
2、业务科室对绩效目标、绩效管理及绩效评价工作认识不到位，财务科室对项目的整体运行情况不掌握，制定的绩效监控目标不够完善。**

**六、有关建议**

**（一）多开展关于绩效管理方面的理论培训，使涉及资金使用的各部门加强对整体绩效管理的全面认识以及对整体绩效管理的重视，有效提高资金使用效率，进一步完善整体绩效管理体系，加强各项经费支出预算编制的科学性，增强项目整体绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升可执行性。  
（二）重视项目绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。**

**七、其他需要说明的问题**

**（一）项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；  
（二）项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；  
（三）项目的申报、审核机制完善；  
（四）未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。**