附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：三道坝镇韩家庄村智能温室项目

实施单位（公章）：米东区三道坝镇政府

主管部门（公章）：米东区三道坝镇政府

项目负责人（签章）：杨力英

填报时间：2023年05月29日

一、基本情况

（一）项目概况

一、基本情况
（一）项目概况：

1、建设规模及主要内容

计划建设一座智能连栋玻璃温室，设计面积8000㎡，包括空气源热泵供暖系统、湿帘风机降温系统、内外遮阳系统、顶部及四周保温系统、栽培槽、采摘轨道、可调节种植悬挂系统、水肥一体化灌溉系统、水肥回收利用系统、岩棉条、栽培基质、深液流漂浮水培系统、立体管道栽培系统、气雾培栽培系统、力立柱栽培系统、补光系统、潮汐式苗床系统、采摘车等，总造价预计1685万元，项目资金来源为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1435万元（包括少数民族发展资金340万），本级财政衔接资金250万元。

2、建设地点：乌鲁木齐市米东区三道坝镇韩家庄村

（二）项目绩效目标

（二）项目绩效目标：
本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。
  该项目为2022年当年项目，在评价期2022年度内预计达到项目进度100%，米东区三道坝镇人民政府2022年三道坝镇韩家庄村智能温室项目项目年度绩效目标是为了实施乡村振兴战略，是以习近平同志为核心的党中央从战略和全局高度做出的一项重大决策，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照要求，加强领导、强化协作、积极创新、狠抓落实。

实施乡村振兴战略，紧紧围绕“生产发展、生活宽裕、 乡风文明、村容整洁、管理民主”总体要求，落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，实现一、二、三产融合发展。以农牧民收入持续增长为目标，发展特色优势产业和推进农业产业化经营。设施农用地中附属设施及配套设施用地标准符合国家要求。着力改善村级集体经济，改善村容村貌和农村基础设施条件，努力发展农村公共社会事业，持续提高农牧民整体素质和生活质量，统筹推进农村各项事业，全力建设繁荣、富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

发展壮大村级集体经济，要以党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神为统领，坚持自力更生与政策扶持相结合，以增强村级集体经济实力、实现农民共同富裕为目标，以农村集体资产、资源、资金等要素有效利用为纽带，以土地股份合作、农业生产经营合作为主要经营形式，加强农村基层组织建设，因地制宜探索资源有效利用、提供服务、物业管理、混合经营等多种集体经济实现形式，扶持和壮大村集体经济发展，为夯实农村的执政基础、促进农村经济社会发展注入新活力。

加强统筹协调，加强督促落实，将试点工作作为继续强化农村基层党建、深化农村综合改革的重要任务抓紧抓实，建立健全农村集体经济组织，推动贫困村集体经济的发展，同时加强党组织对农村发展集体经济的组织领导。此项试点工作作为继续强化农村基层党建、深化农村综合改革的重要任务，要建立健全农村集体经济组织，并加强党组织对农村集体经济组织的领导。

三道坝镇拟定的建设项目，体现了示范效应和引领推广的作用，选择项目要从村民生产生活急需新建或改建的、年内或近期能够实施的、产能持续增效的、农民持续增收的项目出发。综合分析解放村的经济基础、区位优势、产业现状、资源条件和发展愿景。

我单位在此评价期间内，有序完成设定目标的工作任务，项目的实施，该村提高集体收益作用重大，也为边疆的繁荣稳定发展做出更多的贡献。项目建设资金筹措有着落，项目实施合理，满足使用要求，建设条件满足设计要求，工程管理技术先进，工期安排基本合理，建成后有良好的社会效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.评价目的
   本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2.评价对象和范围
（1）绩效评价的对象： 三道坝镇韩家庄村智能温室项目
（2）绩效评价范围：
1.项目范围：三道坝镇韩家庄村智能温室项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。
2.时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。
2.评价指标体系
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
本项目的评价指标体系建立如附件所示。
3.评价方法
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（7）其他评价方法。
  根据三道坝镇韩家庄村智能温室项目的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。
4.评价标准
  绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）
·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（三）绩效评价工作过程
评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[ 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年三道坝镇韩家庄村智能温室项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为100分，绩效评级为“优”
三道坝镇韩家庄村智能温室项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 三道坝镇韩家庄村智能温室项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 米东区三道坝镇政府 |  |  |  |  | 实施单位 | 米东区三道坝镇政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 1435.00 |  | 1435.00 | 10 |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  | 10.00分 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1435 |  | 1435 | — |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：建成智能温室8000平米并开始运转。 目标2：盘活盘大土地经济及集体经济，带动村集体经济收入增加80万元以上。 目标3：带动农民就业，受益农户数320人。 |  |  |  |  |  | 2022年完成支会设计费、勘察费、咨询费、监理费、审查咨询费、施工费共计1435元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拟支持村庄数 |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 建设智能温室数 |  |  | =1栋 | 1栋 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 建设智能温室面积 |  |  | >=8000平方米 | 8000平方米 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 受益农户数 |  |  | >=320人 | 325人 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）质量合格率 |  |  | >=100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）完成时限 |  |  | >=90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每平米成本 |  |  | <=2000元 | 1960元 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动村集体经济收入 |  |  | >=80万元 | 81万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 农村产业结构的调整 |  |  | 大力促进 | 完全达到预期效果 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 项目区域内节能减排效果 |  |  | 明显提升 | 完全达到预期效果 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目区域内社会治理效果 |  |  | 有所提升 | 完全达到预期效果 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  | 余小见 |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 办 人： |  | 赫云建 |  |  | 联系电话： |  |  | 13999897719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）主要绩效
该项目为2022年中央衔接项目资金，其中：建成智能温室8000平米并开始运转。盘活盘大土地经济及集体经济，带动村集体经济收入增加80万元以上。带动农民就业，受益农户数320人。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目决算指标由1个二级指标和4个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.项目立项
立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得5分。
立项程序规范性: 项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得5分。
综上，该指标满分20分，得分20分。
2.绩效目标
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。
绩效目标明确性：该项目资金下拨有明确的实施范围、使用方向、等，符合资金使用的要求。在此期间有效的保证了米东区三道坝镇及辖区内1个村工作的有效、顺利开展，按照既定的决策内容，绩效目标和管理制度执行，在规定的时间内完成项目阶段目标；项目资金及时拨付到位，资金使用规范；项目有组织保障和专人负责，按规定投标或政府采购，有项目实施管理办法和专项资金管理办法；项目实施过程中发现的问题能及时调整。其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。
3.资金投入
预算编制科学性：该项目为2022年中央衔接项目资金，进一步完善预算编制，紧密与预算执行联系起来，单位要高度重视预算的编制与执行，把预算细化到部门内部，精细化作好预算的评估和可行性评估；自预算批复下达之日起，严格预算执行，出现问题及时调整，上下级部门之间相互沟通，提高资金使用效率；加强资金支付管理，对基本支出按年度均衡性原则结合实际情况按进度执行，项目资金结合项目执行进度情况按需要执行支付，同时做好项目支出执行计划，既保证预算资金按时支付，又符合资金管理各项制度。米东区财政将该款项拨付到我单位基本账户。故预算编制科学性指标得分3分。
资金分配合理性：该项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是有完整的审批程序和手续；该项目资金符合项目预算批复或合同规定的用途；该项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项目资金符合建设智能温室数：1个；建设智能温室面积：8000平方米；受益农户数：320户；群众满意度：90。故资金分配合理性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况
项目过程指标由2个二级指标和7个三级指标构成，权重为60分，实际得分60分。
1.资金管理
资金到位率：该项目为2020年年中财政追加项目资金，其中：项目（工程）质量合格率：100%；项目（工程）完成时限：90天；每平米成本：2000元；带动村集体经济收入：80万元；农村产业结构的调整：大力促进；项目区域内节能减排效果：明显提升；项目区域内社会治理效果：有所提升；故资金到位率指标得分5分。
预算执行率：该项目资金共计1435万元，均用于智能温室建设项目各项工作。截止2022年12月31日共支付1435万元，预算执行率为100%。故预算执行率得分为5分。
资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。
综上，该指标满分13分，得分13分。
2.组织实施
管理制度健全性：米东区三道坝人民政府已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。
制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，米东区三道坝政府严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。
综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况
项目产出指标由4个二级指标和7个三级指标构成，权重为50分，实际得分50分。
1.产出数量
    数量指标“拟支持村庄数”的目标值为1个村，2022年度三道坝镇韩家庄村智能温室项目为1个村，实际完成数量为1个村，确保基本工作的正常运转，实际完成率为100%。故实际完成率得分为5分。
   数量指标“建设智能温室数”的目标值是1栋，2022年度我单位实际完成数量为1个栋智能温室建设，确保基本工作的正常运转，实际完成率为100%。故实际完成率得分为5分。

数量指标“建设智能温室面积”的目标值是8000平方米，2022年度我单位实际完成数量为8000平方米智能温室建设，确保基本工作的正常运转，实际完成率为100%。故实际完成率得分为5分。

数量指标“受益农户数”的目标值是325人，2022年度我单位实际完成数量为1个栋智能温室建设，受益人数325人，确保基本工作的正常运转，实际完成率为100%。故实际完成率得分为5分。
2.产出质量
   质量指标“项目（工程）质量合格”：该项目资金均用于我镇三道坝镇韩家庄村智能温室项目建设，故实际完成率得分为5分。
3.产出时效
  完成及时性：项目（工程）完成时限，该项目为2022年三道坝镇韩家庄村智能温室项目资金，于2022年12月31日实际支付1435万元，故完成及时性得分为10分。
4.产出成本
  成本指标“每平米成本”，实际完成值1960元/平方米，项目预算控制率为100%，故得分为10分。
综上，该指标满分40分，得分40分。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况
项目效益指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重为30分，实际得分30分。 
1.项目效益
（1）实施效益
经济效益指标：带动村集体经济收入81万元，实际完成率为100%。故实际完成率得分为10分。
社会效益指标：该项目指标值为农村产业结构的调整，实际完成值为完全达到预期效果，本项目的实施完全达到预期效果。故实际完成率得分为10分。
生态效益指标：该项目指标值为项目区域内节能减排效果，实际完成值为完全达到预期效果，本项目的实施完全达到预期效果。故实际完成率得分为5分。

可持续影响指标：该项目指标值为项目区域内社会治理效果，实际完成值为完全达到预期效果，本项目的实施完全达到预期效果。故实际完成率得分为5分。
综上，该指标满分30分，得分30分。

（五）满意度指标完成情况分析

2. 满意度指标完成情况分析
（1）满意度指标
群众满意度：该项目实施效益较优，经对人民群众采用不记名的方式开展社会调查，通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“群众满意率”的平均值为100%。故满意度指标得分为10分。
综上，该指标满分10分，得分10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

五、预算执行进度与绩效指标偏差
本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为100%，二者之间的偏差值为0%，小于20%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法

1、按照既定的决策内容，绩效目标和管理制度执行，在规定的时间内完成项目阶段目标

2、项目资金及时拨付到位，资金使用规范。

3、项目有组织保障和专人负责，按规定投标或政府采购，有项目实施管理办法和专项资金管理办法

4、项目实施过程中发现的问题能及时调整。
（二）存在的问题及原因分析
1、沟通不畅。单位内部沟通协调不够细致，信息传递不畅，存在相互推诿拖拉现象，导致有些工作不能及时处理，影响工作效率。

七、有关建议

八、有关建议
绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果。

八、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。