附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：米东区化工工业园区中水建设项目

实施单位（公章）：米东区林业园林局机关

主管部门（公章）：米东区林业园林局机关

项目负责人（签章）：龚锴

填报时间：2023年05月18日

一、基本情况

（一）项目概况

根据米经发字【2018】55号项目文件，该项目已列入米东区2018年政府投资项目计划。项目建成后实现城市水源的循环使用铺设基础，为工业园区的道路景观提升起到积极的作用。项目建设主管网10公里，并完成相关配套设施建设。主要建设米东区大道、盛达路、石化路、开泰路、九沟路、十八坡路6个路段的中水管线，总长21653 米，1、米东大道(远景东路-盛达路）长度为903米：2、盛达路(水东大道一十八坡路）长度为3468米：3、石化路(远景东路-福州东路）长度为 3775 米;4、开泰路(远景东路-福州东路）管径为 长度为 3772 米；5、九沟路(远景东路-柏杨河乡道）管径为 长度为 6132米；6、十八坡路(远景东路-福州东路）管径为 长度为 3603米。
项目系2022年本级资金，共安排预算323.51万元，于2022年年中追加部分预算批复项目，且全部支付完毕，年中对资金未进行调增、调减。

（二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。
该项目为经常性项目（2018年—2019年），项目绩效目标为建设米东区大道、盛达路、石化路、开泰路、九沟路、十八坡路6个路段的中水管线，总长21653 米，1、米东大道(远景东路-盛达路）管径为 DN400，长度为903米：2、盛达路(水东大道一十八坡路）管径为DN400，长度为3468米：3、石化路(远景东路-福州东路）管径为 DN110^DN200，长度为 3775 米;4、开泰路(远景东路-福州东路）管径为 DN110~DN200，长度为 3772 米；5、九沟路(远景东路-柏杨河乡道）管径为 DNI10~DN200,长度为 6132米；6、十八坡路(远景东路-福州东路）管径为 DN110~DN200,长度为 3603米。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2.评价对象和范围
（1）绩效评价的对象：米东区化工工业园区中水建设项目 
（2）绩效评价范围：
1.项目范围：米东区化工工业园区中水建设项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。
2.时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。
2.评价指标体系
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
本项目的评价指标体系建立如附件所示。

3.评价方法
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（7）其他评价方法。
根据本项目（米东区化工工业园区中水建设项目）的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）
·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[ 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年米东区化工工业园区中水建设项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为99分，绩效评级为“优”
项目各部分权重和绩效分值如附表所示：
 (二)主要绩效
该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，建设米东区大道、盛达路、石化路、开泰路、九沟路、十八坡路6个路段的中水管线，总长21653 米，1、米东大道(远景东路-盛达路），长度为903米：2、盛达路(水东大道一十八坡路）长度为3468米：3、石化路(远景东路-福州东路）长度为 3775 米;4、开泰路(远景东路-福州东路）长度为 3772 米；5、九沟路(远景东路-柏杨河乡道）长度为 6132米；6、十八坡路(远景东路-福州东路）长度为 3603米。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.项目立项
立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分指标赋分4分，得分4分，完成率100%。
立项程序规范性: 项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。
综上，该指标满分8分，得分8分，得分率100%。
2.绩效目标
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。因此，立项依据充分指标赋分3分，得分3分，完成率100%。
绩效目标明确性：本项目施工管理得当，建设主管网10公里，完成相关配套设施。为米东区化工工业园区，绿化用水提供有力保障。其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。因此，立项依据充分指标赋分3分，得分3分，完成率100%。
综上，该指标满分6分，得分6分。得分率100%。
3.资金投入
预算编制科学性：建设米东区大道、盛达路、石化路、开泰路、九沟路、十八坡路6个路段的中水管线，总长21653 米，由于项目资金为历年欠款，故没有准确的预算编制金额或资金量与工作任务相匹配。故预算编制科学性指标得分2.5分。
资金分配合理性： 项目支出符合预算批复的规定用途，不存在挤占、挪用等，严格根据中标通知书及合同约定进行支付。由于财政资金紧张，未能按照合同约定期限及金额付款，故资金分配合理性指标得分2.5分。
综上，该指标满分6分，得分5分。得分率83%。

（二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.资金管理
资金到位率：项目系2022年本级资金，项目资金由财政拨付，共安排预算323.51万元，在2022年9月30日到位，且全部支付完毕，年中对资金未进行调增、调减，资金直接支付给工程施工单位，资金到位率100%。故资金到位率指标得分5分。
预算执行率：2022年9月30日将资金323.51万元直接支付给新疆城建洪源市政园林有限公司米东区分公司，预算执行率。故预算执行率得分为5分。
资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。
综上，该指标满分13分，得分13分。得分率100%。
2.组织实施
管理制度健全性：乌鲁木齐市米东区园林管理局已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。
制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。
综上，该指标满分7分，得分7分。得分率100%。

（三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和5个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。
1.产出数量
数量指标“修建绿化道条数”的目标值是6条，项目自2018年10月22日-2019年5月20日由施工单位新疆城建洪源市政园林有限公司建设，工期221天，建成米东区大道、盛达路、石化路、开泰路、九沟路、十八坡路6个路段的中水管线，项目完全按照合同期限，
数量指标“铺设中水管网管线长度（米）”的目标值是21653米，项目共建成：1、米东大道(远景东路-盛达路）长度为903米：2、盛达路(水东大道一十八坡路）长度为3468米：3、石化路(远景东路-福州东路）长度为 3775 米;4、开泰路(远景东路-福州东路）长度为 3772 米；5、九沟路(远景东路-柏杨河乡道）长度为 6132米；6、十八坡路(远景东路-福州东路）长度为 3603米。共计管线21653米，
该项指标下设2个三级指标，指标分值16分，评价得分16分，得分率100%。
2.产出质量
运行合格率：目标值为100%，我单位在2019年米东区化工工业园建设项目完工后，根据合同约定，园区内6个路段的中水管线已调试正常，为米东区化工工业园区，绿化用水提供有力保障，质量达标率得分为8分。
3.产出时效
项目完成及时率（%）：米东区化工工业园区中水建设项目，项目自2018年10月22日-2019年5月30日，共计施工221天，该项目已于2019年5月30日建设施工完成，项目完成及时率指标值：100%，实际完成值：100%，达成年度指标。
故完成及时性得分为8分。
4.产出成本
项目预算控制率：米东区化工工业园区中水建设项目，项目申请拨付资金共323.51万元，2022年实际拨付资金323.51万元，2022年项目实际支出323.51万元。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。预算控制指标满分为8分，实际得分8分。
故得分为8分。
综上，该指标满分40分，得分40分。得分率100%。

（四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。 
1.项目效益
（1）实施效益
经济效益指标：项目属于确定不产生该项效益的，因此未设置。
社会效益指标：评价指标“改善城市发展和缺水之间的矛盾，提高米东区居民的生活质量”，指标值：显著提高，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施为实现城市水资源的循环使用铺设基础，为工业园区的道路景观提升起到积极作用。
生态效益指标：项目属于确定不产生该项效益的，因此未设置。
可持续影响指标：评价指标“保证绿化用水有效进行”，指标值：长期有效实际完成值：达成年度指标。对化工工业园区内部中水管网规划建设主管网10公里，为工业园区内的绿化用水提供有力保障。
综上，该指标满分10分，得分10分。得分率100%。

（五）满意度指标完成情况分析

（1）满意度指标
群众满意度：评价指标“群众满意度（%）”，指标值：≥100%，实际完成值：100%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“满意”的平均值为100%。故满意度指标得分为10分。
综上，该指标满分10分，得分10分。得分率100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为99%，二者之间的偏差值为1%，小于20%。项目预算编制及资金分配由于项目为历年欠款，项目金额或资金量与工作任务不相匹配。总体来说，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特別是部门预算的执行过程中对资金使用的监智和指导，确保项目资金使用合理，合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。
（二）存在的问题及原因分析
1、项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。
    2、制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。项目预算编制科学性不够完善，在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

七、有关建议

希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。