附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：社会化管养

实施单位（公章）：米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

主管部门（公章）：米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

项目负责人（签章）：张伟

填报时间：2023年05月19日

一、基本情况

（一）项目概况

（一）项目概况：
随着近年来经济快速增长，米东区城市化进程不断加快，人们对于生活环境、居住环境的要求越来越高。当前面临环卫作业人力成本占比高、机械化率低、老龄化严重等问题，政府面临财政和环境压力，部分市场化运作的企业继续服务的意愿不强，老旧无人管理小区管理无序、环境不优、治安不佳，成为了社会矛盾的易发高发地也成为影响民生和社会和谐稳定的隐患之一。
目前，传统模式的城市治理和公共服务，政府倾向于从管理者角度出发设计城市管理模式并提供服务。由此导致政府管理始终侧重于后端治理，城市治理和提供公共服务工作普遍存在系统性欠缺、管理粗放、信息化滞后，弊端较为明显，并进而引发矛盾激化。将除行政管理和行政执法外的城市公共服务和治理全面交由社会力量进行服务运营，达到降低政府人力资源投入、提升政务服务质量、强化城市管理质量、精准化专业化治理城市的理想效果。
根据《米政纪字2022》9号（文号），本项目服务范围包括米东区范围内的城区155条道路、265条背街小巷，7个乡镇、81个村的镇政府、村委会周边主干道及两侧垃圾捡拾，道路总面积为1186.91万㎡，总垃圾量24.77万t/年，182.61km护栏，6座转运站，955个果皮箱，425个公交站台，1300个公共区域垃圾分类桶，87座公厕，3座人行天桥，4座地下通道，中心绿地广场，河道淤泥（垃圾）清理，全区中心城区91个住宅小区，住宅小区建筑总面积为99.66万平方米，34个自建房区域巷道保洁，不可预见相关作业（重污染天气额外作业、重大活动和应急保障、疫情垃圾）等。本项目服务范围分为三个片区。
经《米政纪字2022》9号文件批准，项目系2022年本级资金，共安排预算9538万元，于2022年年初部分预算批复项目，资金到位3156.24万元，资金支付3156.24万元。

（二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。
该项目绩效目标预计在一年服务期间，计划提供米东区范围内的城区155条道路、265条背街小巷，7个乡镇、81个村的镇政府、村委会周边主干道及两侧垃圾捡拾，道路总面积为1186.91万㎡，总垃圾量24.77万t/年，182.61km护栏，6座转运站，955个果皮箱，425个公交站台，1300个公共区域垃圾分类桶，87座公厕，3座人行天桥，4座地下通道，中心绿地广场，河道淤泥（垃圾）清理，全区中心城区91个住宅小区，住宅小区建筑总面积为99.66万平方米，34个自建房区域巷道保洁服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价目的、对象和范围
1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2.评价对象和范围
（1）绩效评价的对象：社会化管养项目。
（2）绩效评价范围：
1.项目范围：社会化管养项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。
2.时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。
2.评价指标体系
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。3.评价方法
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（7）其他评价方法。
根据本项目（社会化管养）的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）
·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（三）绩效评价工作过程

（三）绩效评价工作过程
评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[ 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年社会化管养项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为91.5分，绩效评级为“优”[ 参考《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）中的规定，本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。]。该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的工作任务，主要完成米东区范围内的城区155条道路、265条背街小巷，7个乡镇、81个村的镇政府、村委会周边主干道及两侧垃圾捡拾，道路总面积为1186.91万㎡，总垃圾量24.77万t/年，182.61km护栏，6座转运站，955个果皮箱，425个公交站台，1300个公共区域垃圾分类桶，87座公厕，3座人行天桥，4座地下通道，中心绿地广场，河道淤泥（垃圾）清理，全区中心城区91个住宅小区，住宅小区建筑总面积为99.66万平方米，34个自建房区域巷道保洁，不可预见相关作业（重污染天气额外作业、重大活动和应急保障、疫情垃圾）等。本项目服务范围分为三个片区。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.项目立项
立项依据充分性：项目立项符合《米政纪字2022》9号要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。
立项程序规范性: 项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。
综上，该指标满分8分，得分8分。
2.绩效目标
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。
绩效目标明确性： 为加强米东区道路保洁的管理，确保路容路貌的整洁，给市民提供一个干净舒畅的办公和生活环境。其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。
3.资金投入
预算编制科学性：
根据与两家社会化管养公司佳源美物业公司、乌鲁木齐雪域通服务有限公司签订对米东区全区提供为期一年的城市物业服务的合同，应付价款分别为佳源美物业公司2230万元、乌鲁木齐雪域通服务有限公司7308万元，共计9538万元。本项目预算编制依据与2家社会化管养公司签订的合同进行编制，故预算编制科学性指标得分3分。
 资金分配合理性：根据与两家社会化管养公司佳源美物业公司、乌鲁木齐雪域通服务有限公司签订对米东区全区提供为期一年的城市物业服务的合同，该部分资金适合使用于米东区为期一年的城市物业服务。本项目资金分配具有科学合理的依据，故资金分配合理性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况
项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分16.65分。
1.资金管理
资金到位率： 
该项目资金由财政拨付，2022年1月至2022年12月共计到位
3156.24万元，资金直接支付到各社会化管养公司等等。本项目预算数为9538万元，故该项目资金到位率为33.09%。故资金到位率指标得分1.65分。
预算执行率：依据本项目支付凭证、发票、会计凭证等，本项目2022年度累计支付3156.24万元。本项目预算执行率100%。故预算执行率得分为5分。
资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。
综上，该指标满分13分，得分9.65分。
2.组织实施
管理制度健全性：乌鲁木齐市米东区城市管理局（城市管理行政执法局）已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。
制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，乌鲁木齐市米东区城市管理局（城市管理行政执法局）严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。
综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况
项目产出指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重为40分，实际得分35分。
1.产出数量
数量指标“聘用社会化管养公司”的目标值是2个，根据与两家社会化管养公司佳源美物业公司、乌鲁木齐雪域通服务有限公司签订对米东区全区提供为期一年的城市物业服务的合同，2022年度我单位实际完成2个。故聘用社会化管养公司指标得分为6分。
数量指标“道路扫保洁”的目标值是≥15条，2022年度我单位实际完成42条。故聘用道路扫保洁指标得分为4分。
2.产出质量
道路清扫保洁考核合格率：目标值是100%，依据米东区城市管理局2022年市场化作业考评结果通报，2022年度我单位实际完成100%。故聘用道路扫保洁考核合格率指标得分为10分

3.产出时效
公用经费支付及时率的目标值为≥95%，根据与两家社会化管养公司佳源美物业公司、乌鲁木齐雪域通服务有限公司签订对米东区全区提供为期一年的城市物业服务的合同以及本项目涉及的支付凭证，本项目经费支付及时率为0%，实际完成率0%。偏差原因为因财政资金不足，2022年支付的社会化管养费用全部是2021年的服务费。故公用经费支付及时率得分为0分。
4.产出成本
支付雪域通公司服务费用：的目标值为≤7308万元，依据本项目涉及的支付凭证，实际我单位按时支付项目资金2494.51万元，实际完成率100%。故支付雪域通公司服务费用指标得分为5分。
支付佳源美公司服务费用，的目标值为≤2230万元，依据本项目涉及的支付凭证，实际我单位按时支付项目资金元661.73万元，实际完成率100%。故支付佳源美公司服务费用指标得分为10分。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况
项目效益指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重为15分，实际得分15分。 
1.项目效益
（1）实施效益
经济效益指标：不适用。 
社会效益指标：评价指标“全面提升城市环境卫生质量，进一步为城区广大市民营造一个干净、舒适的工作和生活环境”，指标值：效果显著，实际完成值：完全达到预期效果。本项目的实施全面提升了城市环境卫生质量，进一步为城区广大市民营造一个干净、舒适的工作和生活环境。
生态效益指标：不适用。
可持续影响指标：不适用。
综上，该指标满分15分，得分15分。

（五）满意度指标完成情况分析

2. 满意度指标完成情况分析
（1）满意度指标
群众满意度：评价指标“群众满意度”，指标值：≥90%，实际完成值：90%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“满意”的平均值为90%。故满意度指标得分为10分。
综上，该指标满分10分，得分10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为91.65%，二者之间的偏差值为8.35%，小于20%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况跟进检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施合工作正常运行，达到预期绩效目标。
2.按照既定的决策内容，绩效目标和管理制度执行，在规定的时间内完成项目阶段目标。
（二）存在的问题及原因分析
1.道路清扫工作人员的流动性较大，导致管理的不便，应加强人员流动的管理。
2.存在督察不及时的情况，应加大管控力度，营造一个更加美好的城市环境。
3.单位内部沟通协调不够细致，存在互相推诿拖拉的现象。

七、有关建议

绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果。

八、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。