附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：2021年水进城

实施单位（公章）：米东区水务局机关

主管部门（公章）：米东区水务局机关

项目负责人（签章）：赖涛

填报时间：2023年05月17日

一、基本情况

（一）项目概况

根据《关于水磨河(米东区)河道环境综合整治工程(水进城)项目立项的批复》米经发字【2019】33号，水磨河(米东区)河道环境综合整治工程(水进城)项目，自治区党委八届十次全委(扩大)会议上提出“洁净新疆”是美丽中国的有机组成部分，是在新疆建设美丽中国最生动的实践。洁净不仅是天蓝、地绿、水净，更是自然山水之美、城乡形态之美、绿色产业之美、人文和谐之美。这是新疆“十三五”期间最为艰巨、但又必须坚决完成的任务。本项目主要建设内容为完成水磨河（米东区段）与水区交界至轮台西路全长10.3公里河道环境整治。
经乌财建【2022】17号文件批准，项目系2022年自治区资金，共安排预算1200万元，于2022年年中追加预算批复项目，资金全部到位且全部支付完毕，年中没有对资金进行调增、调减。

（二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。
该项目绩效目标设置横跨项目期三年，为总体绩效目标，预计在三年建设期间，完成水磨河（米东区段）与水区交界至轮台西路全长10.3公里河道环境整治及10个游园建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。2.评价对象和范围
（1）绩效评价的对象：水磨河(米东区)河道环境综合整治工程(水进城)项目
（2）绩效评价范围：
1.项目范围：水磨河(米东区)河道环境综合整治工程(水进城)项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。
2.时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。
2.评价指标体系
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
本项目的评价指标体系建立如附件所示。3.评价方法
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（7）其他评价方法。
根据本项目水磨河(米东区)河道环境综合整治工程(水进城)的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）
·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[ 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年水磨河(米东区)河道环境综合整治工程(水进城)进行客观评价，最终评分结果为：总分为100分，绩效评级为“优”[ 参考《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）中的规定，本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。]。（二）主要绩效
该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，治理了河道和沿线周边环境整治，依托河道资源，兼顾到商业、亲水、慢行、房产开发、居住等因素，同时在重要景观节点打造“河在园中，园在水上”的城市新景观。同时完成了水磨河与水区交界处至轮台西路10.3公里河道环境综合治理工程及新建10座游园，提高了区域的防洪能力，有效改善了周边的生态环境，提高了群众的满意度。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.项目立项
立项依据充分性：项目立项符合米东区水务局的岗位职责及《中华人民共和国环境保护法》、《米东区水务局制度汇编》等文件要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分性指标赋分4分，得分4分，得分率100%。
立项程序规范性: 项目按照规定的程序申请设立，为2022年年中追加项目，经乌财建【2022】17号文件批准，符合相关要求。因此，立项程序规范性指标赋分4分，得分4分，得分率100%。

综上，该指标满分8分，得分8分，得分率100%。
2.绩效目标
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，因此，绩效目标合理性指标赋分3分，得分3分，得分率100%。

绩效目标明确性： 本项目预计在建设期间内完成水磨河（米东区段）与水区交界至轮台西路全长10.3公里河道环境整治及10个游园建设。设置了明确的数量指标，质量指标、效益指标和满意度指标。米东区水务局编制了《绩效目标申请表》，明确了各项工作任务，因此绩效目标十分合理。其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。因此，绩效目标明确性指标赋分3分，得分3分，得分率100%。

综上，该指标满分6分，得分6分。
3.资金投入
预算编制科学性：根据《米发改字【2019】159号关于水磨河（米东区段河道综合整治工程（水进城）初步设计的批复》此项目资金测算详细科学合理，具体为项目总投资3.4亿元，第一部分工程直接费用为2.9亿，第二部分工程直接费用为0.29亿，基本预备费用为0.16亿，水土保持费为0.006亿，环境保护费用为0.004亿元。故预算编制科学性指标赋分3分。得分3分，得分率100%。
资金分配合理性：此项目为自治区下达的关于城市管网及污水处理补助资金预算，也是海绵城市建设示范工作，总补助资金为13200万元，其中自治区根据水进城立项依据，合理分配水进城项目资金1200万元。故资金分配合理性指标赋分3分。得分3分，得分率100%。

综上，该指标满分6分，得分6分。

（二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.资金管理
资金到位率：此项目为自治区下达的关于城市管网及污水处理补助资金预算，也是海绵城市建设示范工作，总补助资金为13200万元，其中自治区分配水进城项目资金1200万元，经乌财建【2022】17号文件批准，共安排预算1200万元，资金专款专用，财政及时拨付，实际到位资金1200万元，在2022年5月23日，到位水进城工程款（农民工工资）50万元，在2022年12月14日，到位水进城工程款（农民工工资）120万元，在2022年12月26日，到位水进城工程款（农民工工资）1030万元。资金到位率为100%。因此，资金到位率指标赋分5分，得分5分，得分率100%。

预算执行率：此项目为自治区下达的关于城市管网及污水处理补助资金预算，也是海绵城市建设示范工作，总补助资金为13200万元，其中自治区分配水进城项目资金1200万元，资金专款专用，财政及时拨付至工程方。在2022年5月23日，支付水进城工程款（农民工工资）50万元，在2022年12月14日，支付水进城工程款（农民工工资）120万元，在2022年12月26日，支付水进城工程款（农民工工资）1030万元。实际支出数1200万元，预算执行率100%。因此，预算执行率指标赋分5分，得分5分，得分率100%。


资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，资金使用合规性指标赋分3分，得分3分，得分率100%。

综上，该指标满分13分，得分13分。
2.组织实施
管理制度健全性：米东区水务局已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。因此，管理制度健全性指标赋分3分，得分3分，得分率100%。

制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，米东区水务局严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、发票、工程支付进度相关资料分类归档，制度执行有效。因此，制度执行有效性指标赋分4分，得分4分，得分率100%。

综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。
1.产出数量
数量指标“河道整治长度”的目标值是10.3公里，2022年度我单位实际完成10.3公里，原因是政府大力支持，企业完成效率较高，且财政资金拨付及时率为100%。
该项指标下设1个三级指标，指标分值10分，评价得分10分，得分率100%。
2.产出质量
工程验收合格率：水进城项目为自治区下达的资金项目，我单位在项目完工后，根据合同约定，及时开展工程竣工验收工作，且依据相关验收标准进行验收，工程验收合格率达到了100%。竣工验收合格率为100%，
该项指标下设1个三级指标，指标分值10分，评价得分10分，得分率100%。
3.产出时效
资金支付及时率：此项目为自治区下达资金项目，政府大力支持，且财政资金拨付及时率为100%，具体为我单位在2022年5月23日，支付水进城工程款（农民工工资）50万元，在2022年12月14日，支付水进城工程款（农民工工资）120万元，在2022年12月26日，支付水进城工程款（农民工工资）1030万元。实际支出数1200万元，该项指标下设1个三级指标，指标分值10分，评价得分10分，得分率100%。

4.产出成本
项目预算控制率：本项目预算为1200万元，在2022年5月23日，支付水进城工程款（农民工工资）50万元，在2022年12月14日，支付水进城工程款（农民工工资）120万元，在2022年12月26日，支付水进城工程款（农民工工资）1030万元，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。项目预算控制率为100%，该项指标下设1个三级指标，指标分值10分，评价得分10分，得分率100%。

综上，该指标满分40分，得分40分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。 
1.项目效益
（1）实施效益
经济效益指标：项目属于确定不产生该项效益的，因此未设置。
社会效益指标：评价指标“提高区域防洪能力”，指标值：有效提高了区域防洪能力，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施完成了水磨河与水区交界处至轮台西路10.3公里河道环境综合治理工程。完成率为100%，该项指标下设1个三级指标，指标分值5分，评价得分5分，得分率100%。
生态效益指标：项目属于确定不产生该项效益的，因此未设置。
可持续影响指标：评价指标“改善周边生态环境”，指标值：有效改善周边生态环境，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施治理了河道和整治了沿线周边环境整治，依托了河道资源，兼顾到商业、亲水、慢行、房产开发、居住等因素，同时在重要景观节点打造“河在园中，园在水上”的城市新景观。有效提高了区域的防洪能力，改善了周边的生态环境，提高了群众的满意度。可持续影响指标完成率为100%，该项指标下设1个三级指标，指标分值5分，评价得分5分，得分率100%。
。
综上，该指标满分10分，得分10分。

（五）满意度指标完成情况分析

2. 满意度指标完成情况分析
（1）满意度指标
群众满意度：评价指标“群众满意度”，指标值：≥90%，实际完成值：=95%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“非常满意”的平均值为100%。该项指标下设1个三级指标，指标分值10分，评价得分10分，得分率100%。

综上，该指标满分10分，得分10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为100%，二者之间的偏差值为0%，小于20%。总体来说，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.强化责任担当，细化压实责任，不断强化水利基础地位，把加快水利发展作为稳增长、促发展的重要举措。实地调研、现场办公，对重点工程、饮水安全、河道整治等民生工作亲自部署、亲自调度、亲自检查。该项目资金的使用，严格按照财务管理制度，将每一笔专项业务资金，都由单位领导审核签字，经办人签字，按照开具的发票金额支付款项，做到了对资金使用的严格管理和把控，利用有限的资金发挥最大的效益，确保资金执行后项目建设达到预期目的。
2、打造部门责任链。提倡“马上就办”的工作精神，主动联系发改、财政、规划、国土、环保等部门，调动一切有力因素，为水利工程建设开辟“绿色通道”，合力做好选址、征地、环评等前期事项，确保项目早落地、早开工。进一步拓展思路，充分用好政策支持。
3、强化规划引导，梯次推进蓄后劲，高低位谋划、高标准要求。通过完善水利规划管理办法、切实提升水利重点工程项目前期工作进度和水平。高质量对接，牢固树立“等不起、坐不住”的紧迫感和责任感，对可行性研究报告已经批复的水利重点工程，每个重要环节都落实专人负责，加快初步设计报告编制工作，协调审查审批部门提前介入。在发改、国土、环保等部门的支持下，依法合规地加快项目审批、用地审批、征地拆迁和环保水保等工作，全力推动项目早落地早开工。
（二）存在的问题及原因分析
1、水利结构失衡：农村水利是一个有机的系统，有功能各异的水利设施，我国政策的重点倾向重大型水利设施建设，而忽略了与农业生产和农民关系最直接的小型水利设施建设，导致各类水利设施之间缺乏互补与衔接，造成水力资源未能得到有效配置和利用。
2、农业科技薄弱，水利灌溉技术落后：目前我国广大农村，大多还在沿用传统落后的灌溉方法，灌溉水利应用系数低，造成水资源的极大浪费。因体质、组织缺位和资金不足，综合运用节水技术能力差，水利生产的抗灾减灾能力依然未能实现。
3、缺乏有效的投入保障机制：目前水利建设所需资金基本上都是由政府财政资金支持，对于吸引多渠道社会资本加入水利建设的机制还没有形成，严重影响了水利建设的可持续发展。

七、有关建议

绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果。

八、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。